В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных  стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных  домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда  капитального ремонта», администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Уинского муниципального района от 31.12.2014 № 697-01-01-03 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского муниципального района на 2015 год» следующие изменения: приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль над исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом  Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 	                                    А.М. Козюков

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА       В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015  ГОД

1.Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Итого по Уинскому сельскому поселению Уинского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 2203,10 | 1991,4 | 1436,30 | 121 | 1692807,66 | 501003,36 | 0,00 | 683962,01 | 507842,30 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | с. Уинское, ул.Коммунистическая , 73 | 1962 | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 405,6 | 370,7 | 370,7 | 20 | 290758,77 | 86052,97 | 0,00 | 117478,17 | 87227,63 | 784,35 | 2367,58 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |
| 2 | с. Уинское, ул.Ленина, 10 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 359 | 327 | 115,8 | 20 | 269241,78 | 79684,80 | 0,00 | 108784,45 | 80772,53 | 823,36 | 2957,83 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |
| 3 | с. Уинское, ул. Ленина, 12 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 1 | 357,6 | 326,8 | 211,5 | 20 | 272042,77 | 80513,78 | 0,00 | 109916,16 | 81612,83 | 832,44 | 2957,83 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Уинское, ул.Ленина, 3 | 1965 |  | Деревянные | 2 | 1 | 358,4 | 321,3 | 202,5 | 19 | 269834,52 | 79860,22 | 0,00 | 109023,94 | 80950,36 | 839,82 | 2957,83 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |
| 5 | с. Уинское, ул.Свободы, 35 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 351,8 | 318,8 | 209 | 30 | 244275,91 | 72295,90 | 0,00 | 98697,24 | 73282,77 | 766,23 | 2601,13 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |
| 6 | с. Уинское, ул.Свободы, 33 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 370,7 | 326,8 | 326,8 | 12 | 346653,91 | 102595,69 | 0,00 | 140062,05 | 103996,17 | 1060,75 | 2957,83 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |
| Итого по Судинскому сельскому поселению Уинского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 447,3 | 362,5 | 280,3 | 14 | 399249,78 | 118161,96 | 0,00 | 161312,88 | 119774,93 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | с. Суда, ул.Центральная, 9 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 447,3 | 362,5 | 280,3 | 14 | 399249,78 | 118161,96 | 0,00 | 161312,88 | 119774,93 | 1101,37 | 2957,83 | 30.10.2016 | На счете регионального оператора |

2.  Реестр многоквартирных домов по видам ремонтных работ

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные Законом Пермского края от 11 марта 2014 № 304-ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | ремонт козырьков входных крылец |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Уинскому сельскому поселению | 1692807,66 | 219938,97 | - | - | 1069,38 | 976984,84 | - | - | - | - | 101,9 | 495883,85 | - | - | - |
| 1 | с. Уинское, ул.Коммунистическая , 73 | 290758,77 | - | - | - | 297,2 | 199758,30 | - | - | - | - | 18,7 | 91000,47 | - | - | - |
| 2 | с. Уинское, ул.Ленина, 10 | 269241,78 | 42808,58 | - | - | 143,52 | 148571,05 | - | - | - | - | 16 | 77862,15 | - | - | - |
| 3 | с. Уинское, ул. Ленина, 12 | 272042,77 | 45609,57 | - | - | 143,52 | 148571,05 | - | - | - | - | 16 | 77862,15 | - | - | - |
| 4 | с. Уинское, ул.Ленина, 3 | 269834,52 | 43401,32 | - | - | 143,52 | 148571,05 | - | - | - | - | 16 | 77862,15 | - | - | - |
| 5 | с. Уинское, ул.Свободы, 35 | 244275,91 | 43747,13 | - | - | 108,12 | 112933,73 | - | - | - | - | 18 | 87595,05 | - | - | - |
| 6 | с. Уинское, ул.Свободы, 33 | 346653,91 | 44372,37 | - | - | 238,5 | 218579,66 | - | - | - | - | 17,2 | 83701,88 | - | - | - |
|  | Итого по Судинскому сельскому поселению | 399249,78 | 39513,93 | - | - | 219,24 | 269221,00 | - | - | - | - | 18,6 | 90514,85 | - | - | - |
| 1 | с. Суда, ул.Центральная, 9 | 399249,78 | 39513,93 | - | - | 219,24 | 269221,00 | - | - | - | - | 18,6 | 90514,85 | - | - | - |

3. Планируемые показатели выполнения работ  по капитальному ремонту

многоквартирных домов  в 2015 г.

| № п/п | Наименование МО, адрес МКД | площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Уинскому МР: | 135 | 7 |  |  |  | 7 | 2092057,44 |  |  |  | 2092057,44 |
|  | 2016 г. |  | 135 | 7 | - | - | - | 7 | 2092057,44 | - | - | - | 2092057,44 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление  администрации Уинского  муниципального района от 31.12.2014 № 697-01-01-03 "Об  утверждении краткосрочного плана  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского муниципального района на 2015 год"

54-01-01-03

16.02.2015