 02.10.2019 461-259-01-03

, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального района от 26.03.2019 № 96-259-01-03

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Уинского муниципального района от 02.10.2015 № 249-01-01-03 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального района» и от 29.07.2014 № 363-01-01-03 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального района» администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 26.03.2019 № 96-259-01-03 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района» на 2019-2021 годы:

1.1. В муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района» на 2019-2021 годы:

1.1.1. В Паспорте программы (форма 1) раздел «Целевые показатели программы» изложить в новой редакции.

1.1.2. Формы 2-10 к Паспорту программы изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете "Родник-1", распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года, а также подлежит размещению на официальном сайте Администрации Уинского муниципального района Пермского края в сети "Интернет".

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» Кашапова Л.И.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Уинского муниципального района

от 02.10.2019 № 461-259-01-03

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района» на 2019-2021 годы**

**(далее – Программа)**

1. **Паспорт программы**

Форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | | | 1.Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | | | Начальник управления по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района | | | | | | | | |
| Участники программы | | | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района»  Начальник управления по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района | | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | | | 1. Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры 2. Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района. 3. Социальная поддержка населения 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма). | | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | | | В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. | | | | | | | | |
| Цели программы | | | 1.Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального района.  2.Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.  3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Уинского муниципального района, повышение уровня безопасности движения.  4. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.  5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве района.  6.Создание условий для реализации Программы. | | | | | | | | |
| Задачи программы | | | 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Уинского муниципального района.  2. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Уинского муниципального района.  3. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.  4.Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Уинского муниципального района автомобильным пассажирским транспортом;  5. Обеспечение улучшения благоустройства.  6. Организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.  7.Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы. | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | 1.Снижение уровня износа системы коммунальной инфраструктуры и повышение ее надежности.  2. Подключение к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.  3.Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Уинского муниципального района.  4. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Уинского муниципального района.  5. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  6. Доля отдельных категорий граждан, обеспечиваемых жилым помещением от количества состоящих на учете, %.  7. Обеспечение выполнения задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме. | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | | | 2019-2021 годы | | | | | | | | |
| Целевые  показатели | № п/п | Наименование показателя | | | | Ед. изм. | Плановое назначение  целевого показателя | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 1 | Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | | | | % | 75 | | 100 | | 0 |
| 2 | Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь | | | | км | 3,3 | | 9,25 | | 0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | | | | % | 56,94 | | 57,6 | | 58,3 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | | | | км | 14,1 | | 11,1 | | 4,0 |
| 5 | Обслуживание и содержание места размещения бытовых отходов и строительного мусора у автодороги "Уинское-Салаваты" | | | | кв.м. | 17600 | | 17600 | | 17600 |
| 6 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | | | | ед. | 4 | | 0 | | 0 |
| 7 | Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района | | | | ед. | 5 | | 5 | | 5 |
|  | 8 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | | | | % | 1 | | 0 | | 0 |
| 9 | Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждения | | | | % | Не менее 90% | | Не менее 90% | | Не менее 90% |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники  финансирования | | | Расходы ( рублей) | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | | | 2021 | | Итого | |
| Всего,  в том числе: | | | 69027313,43 | 46936046,20 | | | 120856412,00 | | 236819771,63 | |
| Бюджет Уинского муниципального района | | | 22629621,42 | 17984297,00 | | | 21486212,00 | | 62100130,42 | |
| Краевой бюджет | | | 30835665,26 | 25507249,20 | | | 99370200,00 | | 155713114,46 | |
| Федеральный бюджет | | | 4220081,57 | 0,00 | | | 0,00 | | 4220081,57 | |
| Бюджет сельских поселений | | | 11341945,18 | 3444500,00 | | | 0,00 | | 14786445,18 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Программа разработана на основании Перечня муниципальных программ Уинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Уинского муниципального района от 29.07.2014 № 363-01-01-03 в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы, муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района Пермского края на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

Мероприятия Программы направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Уинского муниципального района в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на развитие сельских территорий Уинского муниципального района.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 40,8%, сетевым газоснабжением – 46,5%.

***Газоснабжение***

На 01.01.2018 года в сельских поселениях муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 6 из 42 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2018 года сетевым газом обеспечено 46,5 % жилищного фонда сельских поселений муниципального района.

Газификация населенных пунктов сельских поселений позволит создать условия для непосредственной возможности граждан подключения к газораспределительным сетям.

В 2019 году планируется строительство объекта «Газификация жилого фонда

с. Уинское 7 очередь» 2 этап строительства.

### Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских поселениях Уинского муниципального района по состоянию на 01.01.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов, квартир, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| 1. | **Аспинское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Большой Ась -Аспа | 8,871 | 1999 | 30 | 15,823 | 2002-2017 | 20 | 210 | 18,8 |
| 2. | **Воскресенское с/п** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | **Ломовское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Заозеровка – д. Ломь | 6,164 | 1992 | 30 | 7 | 2000 | 15 | - | - |
| 4. | **Нижнесыповское /п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АГРС-ГРУ | 2,697 | 1999 | 30 | 3,912 | 1999-2013 | 20 | - | - |
|  | С. Нижний Сып, с. Верхний Сып |  |  |  | 13,583 | 2017-2018 |  | 223 | 48,27 |
| 5. | **Судинское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Чайка-с. Суда | 9,899 | 2011 | 5 | 20,156 | 2011 | 5 | 221 | 37,01 |
| 6. | **Уинское с/п** | - | - | - | 42 | 1994-2015 | 20 | 1128 | 58,6 |
| 7. | **Чайкинское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уинское-Чайка | 16,924 | 2010 | 5 | 16,887 | 2010 | 5 | 201 | 45,6 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **44,555** |  |  | **102,209** |  |  | **1983** | **46,5** |

**Сети автомобильных дорог Уинского муниципального района**

В Уинском муниципальном районе 153,230 км дорог общего пользования местного значения, в том числе протяженность дорог с твердым покрытием составляет 111,595 км., с усовершенствованным покрытием 41,635 км., также имеются мостовые сооружения общей протяженностью 392,12 м., из них железобетонные – 343,12 м., металлические– 49,0 м.

Удельный вес дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 45,9 %.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии межпоселковых автомобильных дорог общего пользования Уинского муниципального района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

**Организация транспортного обслуживания населения**

В 2018 году на территории Уинского района осуществляли перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных маршрутах Уинского муниципального района два перевозчика (индивидуальные предприниматели Зинатов А.С. и Шагаев И.Р.). В соответствии с реестром муниципальных маршрутов действует пять районных маршрутов: «Уинское - Сосновка», «Уинское – Верхний Сып», «Уинское - Иштеряки», «Уинское – Ломь», «Уинское – Усановка». Население более чем 20 населенных пунктов района пользуется услугами данных перевозчиков.

С целью определения порядка, условий и требований к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района заключаются муниципальные контракты в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Начиная с 2006 г. органам местного самоуправления Пермского края переданы государственные полномочия по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, осуществляемые организациями любой формы собственности и индивидуальными предпринимателями. За органами местного самоуправления закреплены правовые и финансовые основы регулирования данных правоотношений.

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок утверждаются решением Земского Собрания Уинского муниципального района.

Обслуживание муниципальных маршрутов организовано в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0E6158A9F1052FD0B0C773D99C2312CFFEA561EC35E81D79C87DABC902F40B0844A3E466E72846DVBf0M) Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [Приказом](consultantplus://offline/ref=B0E6158A9F1052FD0B0C773D99C2312CFAEC5513C453DCDD94DED6BEV9f7M) Министерства транспорта Российской Федерации от 24.06.2003 N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте", решени[ем](consultantplus://offline/ref=B0E6158A9F1052FD0B0C69308FAE6621F6E40E1AC2598289C6D5DCEBCF7F46E5C40A38132D368868B69E77D1V3f1M) Земского Собрания Уинского муниципального района от 24.08.2017 N 244 "Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории Уинского муниципального района".

**Благоустройство**

На территории Уинского муниципального района размещено место для бытовых отходов и строительного мусора у автодороги «Уинское-Салаваты» общей площадью 17600 кв.м. В соответствии с требованиями федерального законодательства и нормами санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо своевременное его обслуживание. Неисполнение требований законодательства создает непосредственную угрозу распространения инфекционных заболеваний, как среди людей, так и среди животных, что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью населения.

Также на территории Уинского района в сфере благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 1 дворовая придомовая и 3 общественных территорий.

**Предоставление мер социальной поддержки**

**отдельным категориям граждан**

В Уинском муниципальном районе предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей. На 1 января 2019 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории «Реабилитированные лица, имеющих инвалидность или являющиеся пенсионерами» состоит 3 семьи.

#### 3.Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, а также сети автомобильных дорог Уинского муниципального района;

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

**Основными задачами Программы являются:**

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального района;

- создание условий для проведения модернизации систем водо- и теплоснабжения и повышения надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене сетей, применения современных материалов;

**-** улучшение состояния сети автомобильных дорог Уинского муниципального района;

- обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров;

- обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Уинского муниципального района автомобильным транспортом;

- увеличение рентабельности для перевозчиков за счет субсидирования их затрат при обслуживании муниципальных маршрутов;

- обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

- организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

в) удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан в благоустроенном жилье.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Уинском муниципальном районе.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:

1.Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района.

3. Социальная поддержка населения.

4.Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма).

Перечень мероприятий Программы отражен в форме 2 к Паспорту Программы.

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

6. Основные меры правового регулирования

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального района от 02.10.2015 № 249-01-01-03.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

**7.** Перечень **и краткое описание подпрограмм**

**7.1. Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры»**

На решение задачи «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений» направлены мероприятия подпрограммы:

развитие газификации (строительство в сельской местности распределительных газовых сетей);

развитие водоснабжения и водохозяйственного комплекса (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов, реконструкция ГТС);

развитие сети образовательных учреждений (строительство и реконструкция в сельской местности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений)

развитие сети учреждений здравоохранения (строительство ФАПов в сельской местности).

Предусматривается софинансирование расходов муниципальных образований по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности на условиях, установленных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пермского края.

**Мероприятие 7.1.1. «Развитие газификации»**

Основными целями в области развития газификации являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Механизм реализации мероприятий по развитию газификации выделение бюджетных средств на строительство распределительных газовых сетей и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие распределительных газовых сетей.

**Мероприятие 7.1.2. «Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений»**

Основными целями в области строительства и реконструкции гидротехнических сооружений являются безопасная эксплуатация ГТС во избежание прорывов водосброса в период паводка и половодья, а также сохранение биоресурсов объектов водохозяйственного комплекса.

Механизм реализации мероприятий по развитию водоснабжения и водохозяйственного комплекса - выделение бюджетных средств на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: степень технической готовности объектов.

**7.2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района»**

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

**7.2.1. Мероприятия по развитию транспортных перевозок**

Реализация мероприятий позволит удовлетворить потребности населения Уинского района в пассажирских перевозках на районных маршрутах.

Основными задачами являются: организация транспортного обслуживания населения на территории Уинского муниципального района на муниципальных автобусных маршрутах; обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах.

Целевой показатель: количество обслуживаемых муниципальных маршрутов, ед.

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

Обслуживаемая площадь, кв.м.

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог увеличит долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог, предусмотрит сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Целевой показетель: протяженность, км.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района»осуществляется за счет средств бюджета Уинского муниципального района.

**7.2.2.Мероприятия по содержанию места размещения бытовых отходов и строительного мусора у автодороги "Уинское-Салаваты"**

Реализация мероприятий позволит содержать объект в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, предотвратить угрозу распространения инфекционных заболеваний, как среди людей, так и среди животных.

Обслуживаемая площадь, кв.м.

**7.2.3. Мероприятия в сфере формирования современной городской среды**

Реализация мероприятий позволит обеспечить и повысить комфортность условий проживания граждан, поддерживать и улучшать санитарное и эстетическое состояние территории, объектов благоустройства, их отдельных элементов.

**7.3. Подпрограмма «Социальная поддержка населения»**

Реализация подпрограммы позволит гражданам-получателям социальной поддержки улучшить жилищные условия.

Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на повышение уровня их проживания в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжестью вреда.

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении адресного подхода предоставления мер социальной поддержки гражданам - с учетом нуждаемости граждан (семей).

В районе предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющиеся пенсионерами в рамках реализации Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области».

Основной задачей является организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Целевой показатель: Доля обеспеченности жильем отдельных категорий граждан состоящих на жилищном учете, %.

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка населения»осуществляется за счет средств краевого бюджета.

**7.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Основными приоритетами муниципальной политики Уинского муниципального района в сфере реализации подпрограммы, являются:

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования средств бюджета Уинского муниципального района.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы: создание условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения цели необходимо решение основных задач:

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Уинском муниципальном районе.

Целевые показатели подпрограммы: Выполнение целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм на уровне не ниже 90%.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме.

Выполнение поставленных задач муниципальной программы будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Для строительства объекта «Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь» ориентировочно требуется 37650000 руб.

В процессе реализации программы привлечены средства из краевого и местного бюджетов.

На реконструкцию ГТС в с. Суда Уинского муниципального района в 2019 году требуется 8088621,00 руб., в 2020 году – 5533000,00 руб. Также планируется привлечение средств из краевого и местного бюджетов.

Расчет размера ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования, содержание мостовых сооружений производится в соответствии с постановлением администрации Уинского муниципального района от 04.09.2012 № 493 « Об утверждении нормативов финансовых затрат, правил расчета размера ассигнований Уинского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, и содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах» и составляет: в 2019году- 9122100,00 руб., в 2020 году- 9486880,00 руб., в 2021 году- 9486880,00 руб.

**9. Перечень целевых показателей муниципальной программы**

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы отражен по форме 3 к Паспорту Программы.

**10. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы:

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Уинского муниципального района;

форма 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета (при необходимости);

форма 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

форма 7 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств сельских поселений;

форма 8 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет внебюджетных источников финансирования;

форма 9 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Уинского муниципального района и утверждается решением Земского Собрания Уинского муниципального района о бюджете Уинского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития Уинского муниципального района.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Уинского муниципального района и иных источников рассчитывается согласно формуле:

1. **ЭИС =( Зф / Зп) х 100%, где**

ЭИС – эффективность использования бюджетных средств, %

Зф – фактический объем затрат на реализацию Программы;

Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет района, внебюджетные источники).

Программа предполагает использование системы показателей (индикаторов), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий программы, а также показатели достижения конечных результатов программы. Таким образом, методика предполагает оценку эффективности результатов двух уровней:

1) Оценка эффективности выполнения целевого показателя (индикатора), отражающего выполнение мероприятий Программы.

2) Оценка эффективности выполнения всех показателей (индикаторов) достижения конечных результатов реализации Программы.

Эффективность выполнения целевого показателя (индикатора) оценивается как степень фактического достижения целевого показателя (индикатора) по следующей формуле:

**Еп =(Иф1/Ип1)х100%,** где

Еп - эффективность выполнения целевого показателя, %;

Иф - фактическое значение целевого индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение целевого индикатора, утвержденного Программой.

Эффективность выполнения показателей (индикаторов) оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

**Е=(Иф1/Ип1)+(Иф2/Ип2)+(Иф3/Ип3) х 100%**

**ЗИ**

Е - эффективность реализации подпрограммы, %;

Иф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

3И - количество индикаторов Программы.

При значении показателей эффективности:

- 90% процентов и более - реализация Программы считается эффективной;

- менее 90% процентов - реализация Программы считается неэффективной.

### Форма 2

Перечень

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Уинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** «Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | | | | | |
| 1  1. | **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном районе | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |
| 1  1.1 | **Мероприятие 1.1.1**  Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2020 | Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.2**  Газификация жилого фонда  с. Уинское 7 очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2020 | Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.3**  Пристрой к детскому саду по ул. 30 лет Победы, 2 в с. Уинское (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2019 | Пристрой к детскому саду по ул. 30 лет Победы в с. Уинское (ПИР) |
| 1.4 | **Мероприятие 1.1.4**  Устройство дренажа на объекте «Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2019 | Устройство дренажа на объекте «Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края» |
| 1.5 | **Мероприятие 1.1.5**  Строительство школы в  с. Нижний Сып | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2019 | Строительство школы в с. Нижний Сып |
| 11.6 | **Мероприятие 1.1.6**  Иные МБТ на ввод в эксплуатацию модульных зданий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2019 | Строительство ФАП в д. Усть-Телес |
| 1 | **Подпрограмма 2 «**Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района» | | | | |
| 11 | **Основное мероприятие 2.1** Приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения | Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом  МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района»  Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |
| 11.1 | **Мероприятие 2.1.1** Содержание автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 2019 | 2021 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | **Мероприятие 2.1.2**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 2019 | 2021 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 12. | **Основное мероприятие 2.2** Благоустройство | Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом  МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |
| 12.1 | **Мероприятие 2.2.1** Обслуживание и содержание места размещения бытовых отходов и строительного мусора у автодороги "Уинское-Салаваты" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района»  Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района | 2019 | 2021 | Обслуживаемая площадь  17600 кв.м. |
| 22.2 | **Мероприятие 2.2.2**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2019 | Формирование современной городской среды  в 1 дворе и 3 общественных зонах |
| 3. | **Основное мероприятие 2.3**  Оказание услуг по перевозке пассажиров | Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом |  |  |  |
| 13.1 | **Мероприятие 2.3.1** Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района | Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района | 2019 | 2021 | Обслуживание муниципальных маршрутов |
| **Подпрограмма 3** "Социальная поддержка населения" | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 3.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом  МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 3.1.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2020 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан состоящих на жилищном учете |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района на 2019-2021 годы"" | | | | | |
| 3  1. | **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |
| 11.1 | **Мероприятие 4.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2021 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.2 | **Мероприятие 4.1.2**  Передача полномочий на администрирование сельскими поселениями | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2021 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.3 | **Мероприятие 4.1.3**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2021 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.4 | **Мероприятие 4.1.4**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2021 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.5 | **Мероприятие 4.1.5**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 2019 | 2021 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |

Форма 3

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Уинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное обустройтсво сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  Степень технической готовности объекта | % | МКУ «УКС и ЖКХ» | 49 | 75 | 100 | 0 | | Реконструкция ГТС пруда в с. Суда |
| 2 | Показатель  Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | МКУ «УКС и ЖКХ» | 0 | 4,2 | 8,35 | 0 | | Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь |
| 3 | Показатель  Ввод в действие образовательных учреждений | мест | МКУ «УКС и ЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 75 | | Пристрой к детскому саду по ул. 30 лет Победы в с. Уинское |
| 4 | Показатель  Ввод в действие образовательных учреждений | мест | МКУ «УКС и ЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 60 | | Строительство школы в  с. Нижний Сып |
| **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | МКУ «УКС и ЖКХ» | 45,17 | 56,94 | 57,6 | 58,3 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования |
| 2 | Показатель  Протяженность | км | МКУ «УКС и ЖКХ» | 9,617 | 14,1 | 11,1 | 4,0 | | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 3 | Показатель  Обслуживание муниципальных маршрутов | ед. | Админист-рация Уинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | | Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района |
| 4 | Показатель  Формирование современной городской среды дворов и общественных зон | ед. | МКУ «УКС и ЖКХ» | 0 | 4 | 0 | 0 | | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель  Доля обеспеченности жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете | % | МКУ «УКС и ЖКХ» | 25 | 25 | 25 | 50 | | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |
| **Подпрограмма** **4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель: Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установ-ленных Программой целевых показателей) | % | МКУ «УКС и ЖКХ» | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | | Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждения |

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Уинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par564), рублей | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР  <2> | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района | всего |  |  | 3800000000 |  | 22629621,42 | 17984297,00 | 21486212,00 |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 7102174,10 | 1000000,00 | 4928100,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном районе | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0700 | 3810100000 |  | 7102174,10 | 0,00 | 0,00 |
| Пристрой к детскому саду по ул. 30 лет Победы, 2 в с. Уинское (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0701 | 3810102600 | 400 | 1447380,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Устройство дренажа на объекте «Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 3810102800 | 400 | 4954360,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 3810102900 | 400 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38101SH070 | 400 | 0,00 | 0,00 | 3428100,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 38101SФ130 | 400 | 434,10 | 1000000,00 | 1500000,00 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района | всего |  |  | 3820000000 |  | 12770073,23 | 14611773,00 | 14185588,00 |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Развитие транспортной системы | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0400 | 3820100000 |  | 11263705,23 | 13094838,00 | 12647056,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Содержание автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0409 | 3820107020 | 200 | 9122100,00 | 9486880,00 | 9486880,00 |
| **Мероприятие 2.1.2**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0409 | 3820107030 | 200 | 1441310,51 | 3607958,00 | 3160176,00 |
| 38201SТ040 | 200 | 700294,72 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.2** Благоустройство | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0500 |  |  | 399168,00 | 539935,00 | 561532,00 |
| **Мероприятие 2.2.1** Обслуживание и содержание места размещения бытовых отходов и строительного мусора у автодороги "Уинское-Салаваты" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0503 | 3820207010 | 200 | 101168,00 | 539935,00 | 561532,00 |
| **Мероприятие 2.2.2**  Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0503 | 3820207010 | 200 | 298000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3**  Оказание услуг по перевозке пассажиров | Администрация Уинского муниципального района | 041 | 0400 | 3820300000 |  | 1107200,00 | 977000,00 | 977000,00 |
| **Мероприятие 2.3.1** Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района | Администрация Уинского муниципального района | 041 | 0408 | 3820307050 | 800 | 1107200,00 | 977000,00 | 977000,00 |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района на 2019-2021 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  | 3840000000 |  | 2757374,09 | 2372524,00 | 2372524,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0100 | 3840100000 |  | 2757374,09 | 2372524,00 | 2372524,00 |
| **Мероприятие 4.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 3840100110 | 100 | 2085284,77 | 2050973,00 | 2050973,00 |
| 809 | 0113 | 3840100110 | 200 | 384944,03 | 321551,00 | 321551,00 |
| 809 | 0113 | 3840100110 | 800 | 287145,29 | 0,00 | 0,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального района.

Форма 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального района за счет средств

краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, рублей | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#Par743) | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района | всего |  |  | 3800000000 |  | 30835665,26 | 25507249,20 | 99370200,00 |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 11564309,14 | 9247387,20 | 99265300,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном районе | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 |  | 3810100000 |  | 11564309,14 | 9247387,20 | 99265300,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0406 | 38101SЦ230 | 400 | 3607900,00 | 4135800,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 38101SР040 | 400 | 7290556,14 | 2111587,20 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Иные МБТ на ввод в эксплуатацию модульных зданий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0902 | 381012А180 | 200 | 665853,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 0,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 0,00 | 0,00 | 96265300,00 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района | всего |  |  | 3820000000 |  | 17961696,12 | 15350000,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Развитие транспортной системы | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0400 | 3820100000 | 200 | 16548506,85 | 15350000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0409 | 38201SТ040 | 200 | 16548506,85 | 15350000,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3** Благоустройство | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0500 | 3820200000 |  | 1413189,27 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.3.1**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0503 | 38202SЖ090 | 200 | 1191079,71 | 0,00 | 0,00 |
| 382F2L5550 | 200 | 222109,56 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3**  Социальная поддержка населения | всего |  |  | 3830000000 |  | 1244460,00 | 848562,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 1000 | 383012С190 | 300 | 1244460,00 | 848562,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 1003 | 383012С190 | 300 | 1244460,00 | 848562,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **4**  Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района на 2019-2021 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  | 3840000000 |  | 65200,00 | 61300,00 | 104900,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0100 | 3840100000 |  | 65200,00 | 61300,00 | 104900,00 |
| **Мероприятие 4.1.1**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 384012С090 | 100 | 52200,00 | 52200,00 | 104300,00 |
| 809 | 0113 | 384012С090 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.2**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 384012С190 | 200 | 12400,00 | 8500,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.3**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 384012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

<1> - расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального района.

Форма 6

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального района за счет средств

федерального бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,(ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, рублей | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#Par743) | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района | всего |  |  | 3800000000 |  | 4220081,57 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**  Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района. | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  | 3820000000 |  | 4220081,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3** Благоустройство | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0500 | 382F200000 |  | 4220081,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.3.1**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0503 | 382F2L5550 | 200 | 4220081,57 | 0,00 | 0,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального района

Форма 7

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального района за счет средств бюджетов сельских

поселений (для муниципального района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par1071), рублей | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#Par1072) | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района | всего |  |  | 3800000000 |  | 11341945,18 | 3444500,00 | 0,00 |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры | всего |  |  | 3810000000 |  | 9140194,57 | 2267200,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1** Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном районе | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 |  | 3810100000 |  | 7143721,00 | 2267200,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Реконструкция ГТС в с. Суда Уинского района | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0406 | 3810108020 | 400 | 37221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38101SЦ230 | 400 | 4443500,00 | 1397200,00 |  |
| **Мероприятие 1.1.2**  Газификация жилого фонда  с. Уинское 7 очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 381010SP040 | 400 | 2645000,00 | 870000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 Мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 3810106070 | 400 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.2**  Реализация проектов инициативного бюджетирования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 |  | 3810200000 |  | 1996473,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.2.1**  Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 38102SP080 | 200 | 1996473,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района | всего |  |  | 3820000000 |  | 1850889,61 | 1177300,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1**  Передача полномочий сельскими поселениями | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0400 | 3820400000 | 200 | 1224970,63 | 1177300,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0409 | 38204SТ040 | 200 | 1224970,63 | 1177300,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3** Благоустройство | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0500 | 3820200000 |  | 625918,98 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.3.1**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0503 | 38202SЖ090 | 200 | 132342,19 | 0,00 | 0,00 |
| 382F2L5550 | 200 | 493576,79 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района на 2019-2021 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  | 3840000000 |  | 350861,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0100 | 3840100000 |  | 350861,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.3**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 3840101110 | 100 | 285715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 65146,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального района

Форма 8

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального района за счет внебюджетных

источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par564), рублей | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР  <2> | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района | всего |  |  | 3800000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Форма 9

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального района за счет всех источников

финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#Par1154), рублей | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района | всего |  |  | 3800000000 |  | 69027313,43 | 46936046,20 | 120856412,00 |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры | всего |  |  | 3810000000 |  | 27806677,81 | 12514587,20 | 104193400,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в  Уинском муниципальном районе | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 |  | 3810100000 | 400 | 25810204,24 | 12514587,20 | 104193400,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0406 | 38101SЦ230 |  | 8088621,00 | 5533000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Газификация жилого фонда  с. Уинское 7 очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 381010SP040 |  | 9935556,14 | 2981587,20 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 Мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 3810106070 | 400 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Пристрой к детскому саду по ул. 30 лет Победы, 2 в с. Уинское (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0701 | 3810102600 |  | 1447380,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**  Устройство дренажа на объекте «Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 3810102800 |  | 4954360,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.6**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 3810102900 | 400 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38101SH070 | 0,00 | 0,00 | 99693400,00 |
| **Мероприятие 1.1.7**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0702 | 38101SФ130 |  | 434,10 | 4000000,00 | 4500000,00 |
| **Мероприятие 1.1.8**  Иные МБТ на ввод в эксплуатацию модульных зданий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0902 | 381012А180 | 200 | 665853,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.2**  Реализация проектов инициативного бюджетирования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 3810200000 |  | 1996473,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.2.1**  Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0502 | 38102SP080 | 200 | 1996473,57 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района | всего |  |  | 3820000000 |  | 36802740,53 | 31139073,00 | 14185588,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0400 |  |  | 29037182,71 | 29622138,00 | 12647056,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Содержание автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0409 | 3820107020 | 200 | 9122100,00 | 9486880,00 | 9486880,00 |
| **Мероприятие 2.1.2**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0409 | 3820107030 | 200 | 1441310,51 | 3607958,00 | 3160176,00 |
| **Мероприятие 2.1.3**  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0409 | 38201SТ040 | 200 | 17248801,57 | 15350000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.4**  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0409 | 38204SТ040 | 200 | 1224970,63 | 1177300,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.2** Благоустройство | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0500 | 3820200000 |  | 6658357,82 | 539935,00 | 561532,00 |
| **Мероприятие 2.2.1** Обслуживание и содержание места размещения бытовых отходов и строительного мусора у автодороги "Уинское-Салаваты" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0503 | 3820207010 | 200 | 101168,00 | 539935,00 | 561532,00 |
| **Мероприятие 2.2.2**  Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0503 | 3820207020 | 200 | 298000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.2.3**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 0503 | 38202SЖ090 | 200 | 1323421,90 | 0,00 | 0,00 |
| 382F2L5550 | 200 | 4935767,92 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3**  Оказание услуг по перевозке пассажиров | Администрация Уинского муниципального района | 041 | 0400 | 3820300000 |  | 1107200,00 | 977000,00 | 977000,00 |
| **Мероприятие 2.3.1** Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района | Администрация Уинского муниципального района | 041 | 0408 | 3820307050 | 800 | 1107200,00 | 977000,00 | 977000,00 |
| **Подпрограмма 3**  «Социальная поддержка населения» | всего |  |  | 3830000000 |  | 1244460,00 | 848562,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 809 | 1000 | 383012С190 | 300 | 1244460,00 | 848562,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 1003 | 383012С190 | 300 | 1244460,00 | 848562,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района на 2019-2021 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  | 3840000000 |  | 3173435,09 | 2433824,00 | 2477424,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0100 | 3840100000 |  | 3173435,09 | 2433824,00 | 2477424,00 |
| **Мероприятие 4.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 3840100110 | 100 | 2085284,77 | 2050973,00 | 2050973,00 |
| 200 | 384944,03 | 321551,00 | 321551,00 |
| 800 | 287145,29 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.2**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 3840101110 | 100 | 285715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 65146,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.3**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 384012С090 | 100 | 52200,00 | 52200,00 | 104300,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.4**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 384012С190 | 200 | 12400,00 | 8500,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.5**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 809 | 0113 | 384012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ

Форма 10

План

мероприятий реализации муниципальной программы Уинского

муниципального района

«Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий и результатов, вех | Главный распорядитель бюджетных средств | ФИО, должность ответствен-ного | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муници-пального района | Краевой бюджет | Федера-льный бюджет | Бюджет сельских поселений | Внебюджетные источ ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | **Подпрограмма** Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | 144514665,01 | 13030473,75 | 121873822,55 | 0,00 | 9410921,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном районе | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог админист-рации Уинского муниципального района» | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  | 142517757,34 | 13030274,10 | 120076996,34 | 0,00 | 9410921,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района |  |  | 2019 | 2020 | 13621621,00 | 0,00 | 7743700,00 | 0,00 | 5877921,00 | 0,00 |
|  | Результат: Протяженность земляной плотины 130 м |  |  | X | 2020 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | **Мероприятие**  Газификация жилого фонда  с. Уинское 7 очередь |  |  | 2019 | 2021 | 12917143,34 | 0,00 | 9402143,34 | 0,00 | 3515000,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие распределительных газовых сетей  12,55 км |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | **Мероприятие**  Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 Мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края |  |  |  |  | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие распределительных газовых сетей  0,547км |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | **Мероприятие**  Пристрой к детскому саду по ул. 30 лет Победы, 2 в с. Уинское (ПИР) |  |  | 2019 | X | 1447380,00 | 1447380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие образовательных учреждений 75 мест |  |  | X | 2020 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | **Мероприятие**  Устройство дренажа на объекте «Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края» |  |  | 2019 | X | 4954360,00 | 4954360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие образовательных учреждений |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.6 | **Мероприятие**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края |  |  | 2019 | X | 100393400,00 | 4128100,00 | 96265300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие образовательных учреждений 60 мест |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.7 | **Мероприятие**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  | 2020 | 2021 | 8500434,10 | 2500434,10 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие спортивных объектов |  |  |  | 2020-2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.8 | **Мероприятие**  Иные МБТ на ввод в эксплуатацию модульных зданий |  |  | 2019 | 2019 | 665853,00 | 0,00 | 665853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие учреждений здравоохранения |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Реализация проектов инициативного бюджетирования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  | 1996473,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1996473,57 | 0,00 |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Ремонт водопроводных сетей по улице Кирова с. Уинское |  |  | 2019 | 2019 | 1996473,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1996473,57 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие водопроводных сетей, 0,547 км |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма**  Развитие транспортной системы и благоустройство Уинского муниципального района |  |  |  |  | 82127401,53 | 41567434,23 | 33311696,12 | 4220081,57 | 3028189,61 | 0,00 |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  Развитие транспортной системы | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  | 71306376,71 | 37005599,23 | 31898506,85 | 0,00 | 2402270,63 | 0,00 |
| 2.1.11 | **Мероприятие**  Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  | 2019 | 2021 | 28095860,00 | 28095860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат :  Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 44,95% |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| Результат :  Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 44,57% |  |  | X | 2020 | X | X | X | X | X | X |
| Результат :  Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 48,88% |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | **Мероприятие**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | 2019 | 2021 | 43210516,71 | 8909739,23 | 31898506,85 | 0,00 | 2402270,63 | 0,00 |
|  | Результат:  Протяженность 9,617 км |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | **Основное мероприятие** Благоустройство | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  | 7759824,82 | 1500635,00 | 1413189,27 | 4220081,57 | 625918,98 | 0,00 |
| 2.2.1 | **Мероприятие**  Обслуживание и содержание места размещения бытовых отходов и строительного мусора у автодороги "Уинское-Салаваты" |  |  | 2019 | 2021 | 1202635,00 | 1202635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат: Обслуживаемая  площадь 17600 кв.м. |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| Результат: Обслуживаемая  площадь 17600 кв.м |  |  | X | 2020 | X | X | X | X | X | X |
| Результат: Обслуживаемая  площадь 17600 кв.м. |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 2.2.2 | **Мероприятие**  Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 2019 |  | 298000,00 | 298000,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: создание 5 площадок накопления ТКО |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2.2.3 | **Мероприятие**  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |  |  | 2019 | 2019 | 6259189,82 | 0,00 | 1413189,27 | 4220081,57 | 625918,98 | 0,00 |
|  | Результат: Формирование современной городской среды  1 двор и 3 общественных зон |  |  | X | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2.3 | **Основное мероприятие**  Оказание услуг по перевозке пассажиров | Администрация Уинского муниципального района | Башкова Людмила Александровна - начальник управления по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  | 3061200,00 | 3061200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | **Мероприятие**  Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального района |  |  | 2019 | 2021 | 3061200,00 | 3061200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: обслуживание муниципальных маршрутов - 5 ед. |  |  | 2019 | 2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | **Подпрограмма**  «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  | 2093022,00 | 0,00 | 2093022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  | 2093022,00 | 0,00 | 2093022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  | 2020 | 2020 | 2093022,00 | 0,00 | 2093022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Подпрограмма**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального района на 2019-2021 годы" |  |  |  |  | 8084683,09 | 7502422,09 | 231400,00 | 0,00 | 350861,00 | 0,00 |
| 4.1 | **Основное мероприятие** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  | 8084683,09 | 7502422,09 | 231400,00 | 0,00 | 350861,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |  |  | 2019 | 2021 | 7853283,09 | 7502422,09 | 0,00 | 0,00 | 350861,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  |  | 2019 | 2021 | 208700,00 | 0,00 | 208700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц |  |  | 2019 | 2020 | 20900,00 | 0,00 | 20900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей |  |  | 2019 | 2021 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<4> В графах 7-11 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период.