 22.01.2021 259-01-03-21

Об утверждении муниципального проекта Уинского муниципального округа «Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе»

С целью проведения в Уинском муниципальном округе работы по достижению национальной цели развития Российской Федерации по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а также во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № Пр-287, а также пункта 3.2. протокола № 1 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае от 28.03.2019 года, администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект «Безопасность дорожного движения в Уинского муниципальном округе» (далее – Проект).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» Квиткова Д.Н.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение к постановлению администрации Уинского муниципального округа Пермского края

от 22.01.2021 № 259-01-03-21

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»**

1. Руководитель муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе» (далее – проект) – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа».
2. Участники проекта
	1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»;
	2. Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края;
	3. Отделение МВД Российской Федерации по Уинскому муниципальному округу.
3. Обоснование необходимости реализации проекта

Одной из серьезнейших социально-экономических проблем Уинского муниципального округа является аварийность на транспорте и высокая смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

По итогам 2019 года и одиннадцати месяцев 2020 года всего зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 5 человек, 28 человек получили травмы различной степени тяжести.

Проблемными вопросам в обеспечении безопасности дорожного движения на территории Уинского муниципального округа является наличие большого количества недостатков эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц, пешеходных переходов, отсутствие светофорных объектов, тротуаров и пешеходных дорожек, несоблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения участниками дорожного движения.

1. Цели и задачи проекта
	1. Целью проекта является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, особенно с детьми.
	2. Задачами проекта являются:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- развитие системы качественной подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах

- совершенствование пропаганды среди участников дорожного движения, особенно среди несовершеннолетних;

- улучшение дорожных условий.

1. Целевой показатель проекта
	1. Снижение смертности по Уинскому муниципальному округу в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году.
2. Сроки реализации проекта

Проект реализуется в 2020-2024 годах.

1. Объемы и источники финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего, в том числе: | 56970,546 | 49032,000 | 50369,333 | 50289,910 | 49515,000 | 256 176,789 |
| Бюджет Уинского муниципального округа | 23328,367 | 21374,700 | 22114,000 | 22090,173 | 21857,70 | 110 764,94 |
| Краевой бюджет | 33642,179 | 27657,300 | 28255,333 | 28199,737 | 27657,300 | 145411,849 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Паспорт

Муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе |
| Краткое наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала и окончания проекта | 2020-2024 годы |

1. Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| Снижение смертности по Уинскому муниципальному округу в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел. | Основной показатель | 18,99 | 2017 | 15,95 | 14,28 | 12,25 | 9,35 | 5,42 |

1. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. **Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа**
 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 15079,065 | 15998,200 | 16481,200 | 16481,200 | 16481,200 | 80520,865 |
| 1.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 15079,065 | 15998,200 | 16481,200 | 16481,200 | 16481,200 | 80520,865 |
| 1.2 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | 37044,741 | 30423,100 | 30423,100 | 30423,100 | 30423,100 | 158737,141 |
| 1.2.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 33026,920 | 27657,300 | 27657,300 | 27657,300 | 27657,300 | 143656,12 |
| 1.2.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 4017,821 | 2765,800 | 2765,800 | 2765,800 | 2765,800 | 15081,021 |
| 1.3 | Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края | 1839,046 | 2010,700 | 2010,700 | 2010,700 | 2010,700 | 9881,846 |
| 1.3.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 1839,046 | 2010,700 | 2010,700 | 2010,700 | 2010,700 | 9881,846 |
| 1.4 | Установка светофоров, ограждений, знаков для организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений | 439,137 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1239,137 |
| 1.4.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 439,137 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1239,137 |
| 1.5 | Приведение остановочных пунктов транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в нормативное состояние | 555,271 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 755,271 |
| 1.5.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 555,271 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 755,271 |
| 1.6 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уинского муниципального округа | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| 1.6.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| 1.7 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Уинского муниципального округа | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,000 |
| 1.7.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,000 |
| 1.8 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах Уинского муниципального округа | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1200,000 |
| 1.8.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1200,000 |
| 1.9 | Подъездная дорога к местам захоронения «Православное и мусульманское кладбище» | 597,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 597,000 |
| 1.9.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 597,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 597,000 |
| 1.10 | Обустройство остановочного пункта в д. Усть-Телес | 97,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,343 |
| 1.10.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 97,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,343 |
| 1.11 | Устройство уличного освещения, в ом числе с использованием энергосберегающих технологий | 208,585 | 0,000 | 854,333 | 774,910 | 0,000 | 1837,828 |
| 1.11.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 146,009 | 0,000 | 598,033 | 542,437 | 0,000 | 1386,479 |
| 1.11.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 62,576 | 0,000 | 256,300 | 232,473 | 0,000 | 551,349 |
| 1.12 | Обустройство тротуаров | 670,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 670,358 |
| 1.12.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 469,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 469,250 |
| 1.12.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 201,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 201,108 |
| 2. | **Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях** |
| 2.1 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | **Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** |
| 3.1 | Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 |
| 3.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 250,000 |
| 4 | **Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика)** |
| 4.1 | Информирование населения о соблюдении норм и правил в области безопасности дорожного движения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 56 970,546 | 49 032,000 | 50 369,333 | 50 289,910 | 49 515,000 | 256 176,789 |
| 1.1. | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 33 642,179 | 27657,300 | 28 255,333 | 28 199,737 | 27657,300 | 145 411,849 |
| 1.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 23 328,367 | 21 374,700 | 22 114,000 | 22 090,173 | 21 857,70 | 110 764,94 |