04.02.2021            259-01-03-29

В целях исполнения ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 8.1.2 раздела 8 протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 22.01.2021 № 1 в части подключения к Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Уинского муниципального округа Пермского края, администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по подключению к Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Уинского муниципального округа Пермского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети "Интернет".

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А.

Глава муниципального округа – глава

администрации Уинского

муниципального округа                                                                            А.Н. Зелёнкин

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Уинского муниципального округа от 04.02.2021№ 259-01-03-29 |
| --- | --- |

Дорожная карта

по подключению к РИСОГД на территории Уинского муниципального

округа Пермского края

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о назначении ответственного | Декабрь 2020 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского МО |
| 2 | Подписание Соглашения о присоединении к системе | До 15 апреля 2021 | Администрация Уинского муниципального округа (АУМО), МИРС |
| 3 | Разработка проектов типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг и направление их на согласование в АУМО | Февраль - март 2021 | МинИмущество |
| 4 | Согласование проектов типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Март 2021 | Структурные подразделения АУМО |
| 5 | Утверждение административных регламентов, внесение изменений в действующие административные регламенты | До 01 апреля 2021 | Структурные подразделения АУМО |
| 6 | Разработка технологических схем предоставления услуги, внесение изменений в действующие техносхемы | До 20 мая 2021 | Структурные подразделения АУМО |
| 7 | Направление технологических схем предоставления услуг в ГБУ ПК «ПК МФЦ ПГМУ» на согласование и утверждение | До 25.06.2021 | Отдел по внутренней политики АУМО |
| 8 | Внесение изменений в сведения о муниципальной услуге, размещенные в региональной государственной информационной системе Пермского края «Реестр государственных услуг (функций) Пермского края» | До 01.07.2021 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского МО, Отдел по внутренней политики АУМО |
| 9 | Внесение дополнений к Соглашению о взаимодействии между ГБУ ПК «ПК МФЦ ПГМУ» и АУМО | До 16.08.2021 | Отдел по внутренней политики АУМО |
| 10 | Проведение обучения специалистов АУМО | Февраль-март 2021 | ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» |
| 11 | Получение доступа к РИСОГД специалистами, ранее не подключенными системе | Январь-февраль 2021 | ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования», АУМО |
| 12 | Проведение дополнительных настроек профилей, подключенных к РИСОГД | Апрель-сентябрь 2021 | ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования», АУМО |
| 13 | Размещение документов, оказание услуг в РИСОГД | Апрель-декабрь 2021 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского МО |

# Text boxes

Об утверждении дорожной карты по подключению к Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности