В целях организации работ по пропуску паводковых вод в весенний период 2014 года, предупреждению возможных отрицательных последствий высокого уровня паводка, затопления территорий населенных пунктов и производственных объектов

1.	Утвердить:

состав противопаводковой комиссии при администрации Уинского муниципального района (приложение 1);

план организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод в весенний период 2014 года на территории Уинского муниципального района (приложение 2);

расчет сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий на территории Уинского муниципального района (приложение 3).

2.	Возложить на противопаводковую комиссию при администрации Уинского
муниципального района обязанности по организации борьбы с паводковыми водами
на территории района.

Установить, что решения и указания противопаводковой комиссии, в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории района, независимо от организационно-правовой формы и должностными лицами.

3. Довести план организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод до сведения руководителей предприятий, организаций, учреждений и обеспечить его выполнение.

4.   Рекомендовать главам сельских поселений:

4.1	в срок до 25 марта 2014 года создать противопаводковые комиссии,
разработать и утвердить с учетом местных условий планы противопаводковых
мероприятий, обратив особое внимание на сохранность гидротехнических
сооружений (мосты, дамбы, земляные плотины);

4.2	определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противо
паводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ;

- до начала паводка определить количество населения, попадающего в зону затопления, население закрепить к торговым точкам, расположенным в населенных пунктах;

- разработать оперативный план действий по каждому потенциально подтапливаемому отдельному населенному пункту или части его территории;

- очистить водосбросные тракты от посторонних предметов, препятствующих пропуску половодья;

- обследовать состояние и толщину ледового покрова, принять меры по устранению льда в местах его припоя к поверхностям креплений откосов верхних и нижних бьефов земляных сооружений, к затворам подпорных сооружений, перед затворами на порогах подпорных сооружений устраивать майны шириной 1 - 2 метра;

- на водоемах, прудах, расположенных вблизи населенных пунктов установить водомерные посты для круглосуточного отслеживания уровня воды, вести журнал паводковой обстановки. Круглосуточное дежурство начать в соответствии с оперативной обстановкой по паводку.

- Предложить главному врачу МБУЗ «Уинская центральная районная больница» Крючковой Е.П., начальнику Уинской газовой службы Чернушинского управления Чайковского филиала «Фирма Уралгазсервис» -Трушкову В.Г., начальнику Уинского участка филиала Кунгурских электрических сетей АО «Пермэнерго» - Рязанову И.Г., директору МУП «Уинское ЖКХ» - Бородину П.В., предоставить в районную противопаводковую комиссию списки и график дежурства членов аварийных бригад в период паводковых вод.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района		А.М. Козюков

Приложение 1

к распоряжению администрации

Уинского муниципального района                                                                                                                                         от 11.03.2014 № 55-01-01-04

СОСТАВ

противопаводковой комиссии при

администрации Уинского муниципального района

| Зелёнкин А.Н. | заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Смирнова Л.М. | ведущий специалист отдела по делам ГО, ЧС и MP администрации района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Бородин П.В. | директор МУП «Уинское ЖКХ» (по согласованию); |
| Горбенко СЮ. | начальник Уинского ЛТУС Чайковского ТУЭС (по согласованию); согласованию) согласованию) (по согласованию)Чернушинского ЦКТОЭС (по согласованию); |
| Колечкин А.Н. | начальник 92 ПЧ 22 ОППС (по согласованию); |
| Крючкова Е.П. | главный врач МБУЗ «Уинская ЦРБ» (по согласованию); |
| Лабутин В.П. | начальник отдела полиции (дислокация с.Уинское) МО МВД России «Октябрьский» (по согласованию); |
| Максимов В.П. | начальник Уинского участка «ДЭУ-4» ОАО «Пермавтодор» (по согласованию); |
| Маленьких Я.А. | начальник МКУ «Управления по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского района» (по согласованию); |
| Рязанов И.Г. | начальник Уинского участка филиала Кунгурских электрических сетей АО «Пермэнерго» (по согласованию); |
| Харлин С.С. | главный редактор районной газеты «Родник-1» (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению администрации                                                                        Уинского муниципального района

от  11.03.2014 № 55-01-01-04

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по пропуску поводковых вод в весенний период 2014 года на территории Уинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка к пропуску паводка |
| 1. | Подготовить запасы материальных ресурсов для обеспечения нормального функционирования предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории района | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2. | Ограничить движение транспорта по улицам населенных пунктов в период весенней распутицы, установить запретительные дорожные знаки | Главы сельских поселений; ОГИБДД (дислокация с. Уинское) МО МВД России «Октябрьский»; Уинский участок «ДЭУ-4» |
| 3. | Взять под строгий контроль подготовку запасов товаров первой необходимости в торговых точках и запасов материальных ресурсов для нормального функционирования предприятий, организаций, расположенных на подведомственной территории | Главы сельских поселений; руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 4. | Обеспечить своевременную вывозку материальных ценностей из зон возможного затопления | Главы сельских поселений; руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 5. | Произвести проверку противопожарного состояния зданий и сооружений попадающих в зону затопления | 25 ОНД села Уинское |
| 6. | Создать необходимый запас обеззараживающих средств, реагентов для обработки питьевой воды | МУП «Уинское ЖКХ»; филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Пермском крае Чернушинского района |
| 7. | Подготовить аварийно-восстановительные бригады для пропуска льда через мосты. Обеспечить личный состав специальным инструментом и техникой. Обучить людей безопасным приемам работы на воде | Уинский участок «ДЭУ-4»; МУП «Уинское ЖКХ»; главы сельских поселений |
| 8. | Уточнить и откорректировать оперативный план действий Уинского муниципального района по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья | Отдел по делам ГО, ЧС и MP администрации района. |

| 9. | Составить график дежурства членов противопаводковой комиссии | Главы сельских поселений; МБУЗ «Уинская ЦРБ»; МУП Уинская «ЖКХ»; Уинская РЭС; газовая служба. |
| --- | --- | --- |
| 10. | Провести регламентные работы на водопроводе в зоне возможного подтопления | Главы сельских поселений; МУП «Уинское ЖКХ» |
| 11. | Обследовать сооружения прудов, дамб, мостов, находящихся в эксплуатации для выявления повреждений, возникших в зимний период. | Уинский участок «ДЭУ-4»; главы сельских поселений; члены противопаводковой комиссии района |
| 12. | Освидетельствовать состояние водосборных сооружений, обследовать толщину ледового покрова, принять меры по отколке льда с верхних и нижних бьефов земляных сооружений. Перед затворами водосбросов установить майны шириной 1-2 м. Опробовать подъемные механизмы затворов, очистить водосборные тракты, регуляторы от посторонних предметов препятствующих пропуску половодья | Главы сельских поселений; члены противопаводковой комиссии района |
| 13. | Укомплектовать спасательные и восстановительные бригады инвентарем, техникой для проведения спасательных и восстановительных работ согласно расчету сил и средств, составить графики дежурств ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств | Главы сельских поселений; руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 14. | Установить постоянный контроль за зонами ежегодного и прогнозируемо высокого уровня поводковых вод | Главы сельских поселений; члены противопаводковой комиссии района |
|  | 2. Пропуск паводка |  |
| 1. | Своевременно информировать население об угрозе возникновения ЧС, о ходе ее локализации и ликвидации. Вести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в период паводка, чтобы избежать паники, использовать разные формы и средства оповещения через СМИ, телефонную связь, нарочных | ЕДДС района, главы сельских поселении; КЧС и ПБ района; редакция газеты «Родник»; Уинский ЛТУС |
| 2. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств на водоемах, прудах, близлежащих к населенным пунктам в период стояния высокого уровней воды, установить водомеры и вести постоянный контроль за состоянием уровня воды. Обеспечить пред половодную сработку прудов с опорожнением, не более 0,3 м/сутки, в максимальное половодье открыть полностью створки затворов. Во избежание размывов в нижнем бьефе отверстия всех затворов вначале открывать на 50%, затем на полную высоту, открытие затворов начинать со среднего пролета и по мере | Главы сельских поселений; собственники и эксплуатирующие организации ГТС |

|  | увеличения уровня воды открывать крайние пролеты водосброса |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Скомплектовать 2 бригады экстренной медицинской помощи для работы в зоне затопления и при эвакуации населения | МБУЗ «Уинская центральная районная больница» |
| 4. | Принимать срочные меры по мобилизации людских и материальных ресурсов с оповещением предприятий, организаций, населенных пунктов, расположенных вблизи водоемов, прудов об угрозе промыва земляных плотин | Главы сельских поселений; КЧС и ПБ района; ЕДДС |
| 5. | Обеспечить отселение населения из зон возможного затопления в общественные здания, муниципальный жилищный фонд и частный сектор | Эвако-комиссии района и поселений |
| 6. | Установить контроль за состоянием опор линий электропередач и проводной связи в поймах рек, не допускать подмыва опор | Уинский участок филиала Кунгурских электрических сетей АО «Пермэнерго»; Уинский ЛТУС |
| 7. | Запретить пропуск пешеходов через зимние переходы рек и водоемов в населенных пунктах. Установить предупредительные аншлаги на переходах | Главы сельских поселений |
| 8. | Взять под контроль бесхозяйные гидротехнические сооружения. По каждому из них закрепить ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья | Главы сельских поселений |
| 9. | Обеспечить бесперебойную работу связи на территории района: создать резерв необходимых материалов, перевести на усиленный режим работы службу оповещения и связи ГО Уинского муниципального района | Уинский ЛТУС |
| 10. | Оказать помощь предприятиям, организациям, администрациям сельских поселений в организации движения транспортных средств в период весенней распутицы | ОГИБДЦ (дислокация с.Уинское) МО МВД России «Октябрьский» |
| 11. | Обеспечить сохранность материальных ценностей и имущества в условиях чрезвычайных ситуаций | Отдел полиции (дислокация с.Уинское) МО МВД России «Октябрьский» |
|  | 3. Мероприятия в послепаводковый период |  |
| 1. | Провести осмотр объектов, гидротехнических сооружений с замерами происшедших разрушений, определить объемы работ по ликвидации последствий паводка | Противопаводковые комиссии сельских поселений |
| 2. | Результаты обследования оформить актом | Противопаводковые комиссия; главы сельских поселений |
| 3. | Предоставить итоговое донесение в отдел по делам ГО, ЧС и MP администрации района по прохождению паводковых мероприятий в срок до 15.05.2013 | главы сельских поселений |

Приложение 3

к постановлению администрации

Уинского муниципального района

От 11.03.2014 № 55-01-01-04

Расчет сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий на территории Уинского муниципального района

| Наименование предприятии, организаций | Личный состав, кроме водителей | Тракторы трелевочные с тросами | Автомашины и самосвалы | Тракторы с бульдозерными навесками | Гусеничные тракторы с тросами | Тракторы с тележками | Плоты, лодки помпа | Спец. машины | Экскаватор ы | Бензопилы | Багры | Топоры | Веревки, тросы, м. | Телефо ны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Стройтехресурс» | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 32 35 |
| Уинский сельский лесхоз | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | 50 | 2 37 93 |
| Уинский участок «ДЭУ-4» | 6 | - | 1 | i | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 50 | 2 35 09 |
| ООО «Спецстрой» | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 15 | 2 42 05 |
| ООО «УинскавтоТранс» | 5 | - | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 39 69 |
| ООО «РосСтройКомплект» | 16 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | 2 38 28 |
| ООО «СТЭК» | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 45 55 |
| ООО «Нива» | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 25 | 2 46 50 |
| МУП «Уинское ЖКХ» | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 31 90 |
| Отдел полиции | 22 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 31 |
| МБУЗ «Уинская ЦРБ» | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 32 31 2 32 60 |
| «Фирма Уралгазсервис» | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 30 72 |
| Частный сектор | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |  |
| Итого: | 89 | 2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 21 | 37 | 275 |  |

# Text boxes

О подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2014 года

55-01-01-04

11.03.2014