Руководствуясь указом губернатора Пермского края от 11.04.2017 № 53 «О централизации функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 20.02.2018 № 70-п                         «О Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края», протоколом выездного заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края от 31.07.2018 № 6, в целях реализации проекта по подключению к Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений Уинского муниципального района (далее – ЕИС УФХД ПК) и централизации бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Уинского района, повышения эффективности бюджетных расходов и качества ведения учета и составления отчетности в Уинском муниципальном районе, администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Уинского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий в сроки установленные планом мероприятий (дорожной картой).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации Уинского муниципального района Хомякову Л.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района                                                        А.Н. Зелёнкин

Приложение

к постановлению администрации

Уинского муниципального района

от 28.09.2018  № 431-259-01-03

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Уинского муниципального района

- Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на территории Уинского муниципального района.

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

- обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

- повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных учреждений;

- обеспечение бюджетной сети района квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений.

- Ожидаемые результаты

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

- поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского), налогового, статистического учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности; автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников.

Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней), унификации порядка проведения контрольных мероприятий, сокращения затрат на ведение учета путем оптимизации численности сотрудников, сокращения количества площадей, занимаемых бухгалтерскими, переданными на обслуживание в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее – МКУ «ЦБУ»), сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.

- Основные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности |
| 1.1. | Подготовка нормативно-правовых актов (далее – НПА) о сроках передачи функций по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового, статистического учета, планированию финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) и составлению отчетности в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее - МКУ «ЦБУ»), разработка и утверждение «дорожной карты» по централизации | проект постановления, график перевода | 01.10.2018 | Хомякова Л.А. |
| 1.2. | Разработка типового соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности с уровня сельских поселений на уровень муниципального района | проект соглашения о передаче полномочий | 01.10.2018 | Хомякова Л.А. |
| 1.3. | Заключение соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности с уровня сельских поселений на уровень муниципального района | соглашение о передаче полномочий Нижнесыповское сельское поселение Уинское сельское поселение Чайкинское сельское поселение Аспинское сельское поселение Судинское сельское поселение | 01.10.2018 01.11.2018 | Хомякова Л.А. |
| 1.4. | Проведение совещания с руководителями и главными бухгалтерами функциональных органов администрации района, их подведомственными учреждениями, учреждениями поселений по вопросу централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчетности | протокол совещания | до 01.10.2018 | Хомякова Л.А. |
| 1.5. | Подготовка НПА о создании МКУ «ЦБУ». | проект постановления | 01.11.2018 | Курбатова Г.В. |
| 1.6. | Разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ» | проект соглашения о передаче функций по ведению учета | 01.10.2018 | Хомякова Л.А. |
| 1.7. | Определение штатной численности МКУ «ЦБУ», проведение нормирования труда бухгалтерских, планово-экономических служб учреждений муниципальных образований | акт | 01.11.2018 | Хомякова Л.А. Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 1.8. | Подготовка предложений по сокращению штатной численности работников, осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности | списки работников | до 01.11.2018 | Главы администраций сельских поселений Курбатова Г.В. |
| 1.9. | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников обслуживаемых учреждений, должности которых сокращаются | приказы | до 01.11.2018 | Главы администраций сельских поселений Руководители учреждений, передающих функции по ведению бюджетного учета |
| 1.10. | Подготовка к проведению мероприятий по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ»: - Уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности учреждений с истекшими сроками хранения с составлением акта. - Сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. - Подготовка к проведению инвентаризации | акты на уничтожение, описи, акты сверки с материально-ответственными лицами | до 01.12.2018 | Главы администраций сельских поселений Руководители учреждений, передающих функции по ведению бюджетного учета |
| 2. | Организационные мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ» (Сроки устанавливаются в соответствии с графиком заключения соглашений) |
| 2.1. | Выделение помещения для размещения МКУ «ЦБУ» | приказ (договор безвозмездного пользования), акт приема-передачи объектов недвижимого имущества | 01.11.2018 | Айтуганов Р.Р. Матынова Ю.А. |
| 2.2. | Назначение на должность руководителя МКУ «ЦБУ» | распоряжение | до 01.01.2019 | Зелёнкин А.Н. |
| 2.3. | Разработка Устава МКУ «ЦБУ». | проект Устава | до 01.11.2018 | Курбатова Г.В. |
| 2.4. | Государственная регистрация МКУ «ЦБУ» | свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | до 01.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.5. | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и штампов МКУ «ЦБУ» | бланки, оттиски | до 15.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.6. | Открытие лицевого счета МКУ «ЦБУ» | выписка | до 15.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.7. | Разработка и утверждение Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ». | проект Положения | до 01.12.2018 | Хомякова Л.А. |
| 2.8. | Заключение соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ» | Заключение соглашения о передаче функций по ведению учета | до 01.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.9. | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием МКУ «ЦБУ» | проект штатного расписания | 01.12.2018 | Зелёнкин А.Н. |
| 2.10. | Наделение МКУ «ЦБУ» имуществом, приобретение мебели и компьютерной техники, построение локальной вычислительной сети, выделение вычислительных ресурсов и каналов связи | акты приема-передачи нефинансовых активов, накладные на приобретение имущества, соответствующего требованиям для перевода в ЕИС УФХД ПК | 01.01.2019 | Айтуганов Р.Р. Хомякова Л.А. |
| 2.11. | Разработка учетной политики МКУ «ЦБУ» | приказ об утверждении учетной политики | 15.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 2.12. | Мероприятия по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчётности в МКУ «ЦБУ» | протоколы инвентаризации, акты передачи документации и т.п. | 01.01.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» Главы администраций сельских поселений Руководители учреждений, передающих функции по ведению бюджетного учета |
| Перевод на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности (Сроки устанавливаются в соответствии с графиком внедрения ЕИС УФХД) |
| 3.1. | Анализ баз данных и перенос копии учетных баз данных с учетом целевой конфигурации 1С используемой в ЕИС УФХД ПК | обеспечение переноса копии учетных баз данных | 30.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» Главы администраций сельских поселений Руководители учреждений, передающих функции по ведению бюджетного учета |
| 3.2. | Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не входящими в состав программного обеспечения | обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о защите персональных данных | 30.11.2018 | Руководитель МКУ «ЦБУ» Главы администраций сельских поселений Руководители учреждений, передающих функции по ведению бюджетного учета |
| 3.4. | Организация перехода на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности в МКУ «ЦБУ» в системе ЕИС УФХД ПК | переход на централизованное ведение учета | 01.01.2019 | Хомякова Л.А. Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 3.5. | Организация подготовки и переподготовки специалистов бухгалтерских служб | проведение мероприятий по обучению персонала | 28.12.2018 | Хомякова Л.А. Руководитель МКУ «ЦБУ» |

4. График централизации функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности

| № | Наименование | Дата перевода | Срок завершения мероприятий по централизации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| 1 | Администрация Уинского муниципального района Пермского края | 01.01.2019 | до 01.05.2019 | Руководитель МКУ «ЦБУ» Главы администраций сельских поселений Руководители учреждений |
| 2 | Финансовое управление администрации Уинского района | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 3 | Земское Собрание Уинского муниципального района | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 4 | Контрольно-счетная палата Уинского муниципального района | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 5 | Администрация Аспинского сельского поселения | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 6 | МКУ «Аспинское ЦКДО» | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 7 | Администрация Нижнесыповского сельского поселения | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 8 | МКУ «Нижнесыповское ЦКДО» | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 9 | Администрация Судинского сельского поселения | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 10 | МКУ «Судинский ЦКД» | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 11 | Администрация Уинского сельского поселения | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 12 | Администрация Чайкинского сельского поселения | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 13 | МКУ «Чайкинское ЦКДО» | 01.01.2019 | до 01.05.2019 |  |
| 2 очередь |
| 14 | Муниципальные учреждения, не вошедшие в 1 очередь | 01.01.2020 | до 01.05.2020 | Руководитель МКУ «ЦБУ» Руководители учреждений |

# Text boxes

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в Уинском муниципальном районе

431-259-01-03

28.09.2018