02.11.2020 259-01-03-468

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа» и от 25.09.2020 № 259-01-03-409 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края» администрация Уинского муниципального округа Пермского края

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2021г.:

постановление администрации Уинского муниципального округа от 10.03.2020 № 259-01-03-4 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы»;

постановление администрации Уинского муниципального округа от 10.09.2020 № 259-01-03-392 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года, за исключением п. 2, и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет» в течении 15 рабочих дней со дня утверждения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» Квиткова Д.Н.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

02.11.2020 259-01-03-468

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы | | | | |
| 22 | Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы :  1.Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.  2.Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.  3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.  4.Создание условий для реализации Программы.  Задачи муниципальной программы :  1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Уинского муниципального округа.  2. Организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.  3.Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы. | | | | |
| 33 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы | | | | |
| 44 | Ожидаемые результаты муниципальной программы | 1.Снижение уровня износа системы коммунальной инфраструктуры и повышение ее надежности.  2. Подключение к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.  3. Сокращение доли отдельных категорий граждан, обеспечиваемых жилым помещением от количества состоящих на учете, %.  4. Обеспечение выполнения задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме. | | | | |
| 55 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение « Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | | | | |
| 66 | Соисполнители муниципальной программы | нет | | | | |
| 77 | Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение « Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | | | | |
| 88 | Подпрограммы программы | 1. Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры 2. Социальная поддержка населения 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма). | | | | |
| 99 | Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы, рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| Всего, в том числе: | 129 583 098,28 | 4 797 543,31 | 3 450 723,31 | 137 831 364,90 |
| Бюджет Уинского муниципального округа | 11 705 472,36 | 3 450 723,31 | 3 450 723,31 | 18 606 918,98 |
| Краевой бюджет | 113 244 825,92 | 1 346 820,00 | 0,00 | 114 591 645,92 |
| Федеральный бюджет | 4 632 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632 800,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Программа разработана на основании Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Уинского муниципального района от 25.09.2020 № 259-01-03-409 в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы.

Мероприятия Программы направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Уинского муниципального округа в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 40,8%, сетевым газоснабжением – 46,5%.

**Газоснабжение**

На 01.01.2020 года в сельских поселениях муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 6 из 42 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2020 года сетевым газом обеспечено 46,5 % жилищного фонда сельских поселений муниципального района.

Газификация населенных пунктов сельских поселений позволит создать условия для непосредственной возможности граждан подключения к газораспределительным сетям.

В 2021 году планируется завершение строительства 2 и 3 этапов объекта «Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь».

### Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских территориях Уинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских территорий муниципального округа** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов, квартир, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| 1. | **Аспинская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Большой Ась -Аспа | 8,871 | 1999 | 30 | 15,823 | 2002-2017 | 20 | 210 | 18,8 |
|  | Д. Заозеровка – д. Ломь | 6,164 | 1992 | 30 | 7 | 2000 | 15 | - | - |
| 2. | **Воскресенская сельская территория** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | **Нижнесыповская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АГРС-ГРУ | 2,697 | 1999 | 30 | 3,912 | 1999-2013 | 20 | - | - |
|  | С. Нижний Сып, с. Верхний Сып |  |  |  | 13,583 | 2017-2018 |  | 223 | 48,27 |
| 4. | **Судинская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Чайка-с. Суда | 9,899 | 2011 | 5 | 20,156 | 2011 | 5 | 221 | 37,01 |
| 5. | **Уинская сельская территория** | - | - | - | 42 | 1994-2015 | 20 | 1128 | 58,6 |
| 6. | **Чайкинская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уинское-Чайка | 16,924 | 2010 | 5 | 16,887 | 2010 | 5 | 201 | 45,6 |
|  | **Итого по муниципальному округу** | **44,555** |  |  | **102,209** |  |  | **1983** | **46,5** |

**Предоставление мер социальной поддержки**

**отдельным категориям граждан**

В Уинском муниципальном округе Пермского края предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей. На 1 сентября 2020 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории «Реабилитированные лица, имеющих инвалидность или являющиеся пенсионерами» состоит 2 семьи.

В 2020 году будет обеспечена одна семья, в 2022 году будет обеспечена вторая семья.

#### 3.Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края посредством достижения следующих целей:

* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края ;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края , в решении вопросов местного значения;
* создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Уинского муниципального округа Пермского края;

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального округа;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального округа;

- создание условий для проведения модернизации систем водо- и теплоснабжения и повышения надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене сетей, применения современных материалов;

- организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством;

- обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

б) удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан в благоустроенном жилье.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и плана ее реализации в рамках бюджетного процесса в Уинском муниципальном округе Пермского края.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 3-х подпрограммах, в том числе:

1.Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.Социальная поддержка населения.

3.Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма).

Перечень мероприятий и целевых показателей Программы отражен в приложении 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа.

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

6. Основные меры правового регулирования

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

**7.** Перечень **и краткое описание подпрограмм**

**7.1. Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»**

На решение задачи «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий» направлены мероприятия подпрограммы:

развитие газификации (строительство в сельской местности распределительных газовых сетей);

развитие водоснабжения и водохозяйственного комплекса (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов, реконструкция ГТС);

развитие сети образовательных учреждений (строительство и реконструкция в сельской местности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений)

обеспечение населения спортивными сооружениями и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

Предусматривается софинансирование расходов муниципальных образований по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности на условиях, установленных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пермского края.

**Мероприятие 7.1.1. «Развитие газификации»**

Основными целями в области развития газификации являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Механизм реализации мероприятий по развитию газификации выделение бюджетных средств на строительство распределительных газовых сетей и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие распределительных газовых сетей.

**Мероприятие 7.1.2 . «Развитие сети образовательных учреждений»**

Для реализации принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями осуществляется финансирование расходов по строительству (реконструкции) объектов образования муниципальной собственности.

Механизм реализации мероприятий по развитию на селе общего образования - выделение бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в сельской местности образовательных учреждений и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие образовательных учреждений, мест.

**7.2. Подпрограмма «Социальная поддержка населения»**

Реализация подпрограммы позволит гражданам-получателям социальной поддержки улучшить жилищные условия.

Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на повышение уровня их проживания в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжестью вреда.

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении адресного подхода предоставления мер социальной поддержки гражданам - с учетом нуждаемости граждан (семей).

В районе предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющиеся пенсионерами в рамках реализации Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области».

Основной задачей является организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Целевой показатель: Доля обеспеченности жильем отдельных категорий граждан состоящих на жилищном учете, %.

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка населения»осуществляется за счет средств краевого бюджета.

**7.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Основными приоритетами муниципальной политики Уинского муниципального округа Пермского края в сфере реализации подпрограммы, являются:

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы: создание условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения цели необходимо решение основных задач:

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Уинском муниципальном округе Пермского края.

Целевые показатели подпрограммы: Выполнение целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм на уровне не ниже 90%.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме.

Выполнение поставленных задач муниципальной программы будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Для завершения строительства 2 и 3 этапов объекта «Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь» в 2021 году требуется 6 917 462,54 руб.

В процессе реализации программы привлечены средства из краевого бюджета.

На строительство общеобразовательной школы на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61 в с. Нижний Сып Уинского района требуется 107 476 457,23 руб. Также планируется привлечение средств из краевого бюджета.

**9. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы (приложение 1 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа). Дополнительная информация изложена в формах согласно приложению [3](#P874) к настоящему порядку:

приложение 3 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования

приложение 3а – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края;

приложение 3б – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 3в – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Уинского муниципального округа Пермского края и утверждается решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края о бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм.

-Приложение 2

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

02.11.2020 259-01-03-468

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | |
| на начало реализации программы | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное обустройтсво сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1** Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 8,35 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Показатель  Ввод в действие образовательных учреждений | мест | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Показатель  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Показатель  Изготовление проектно-сметной документации для строительства (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Показатель  Изготовление научно-проектной документации для реставрации "Церковь Петра и Павла" по адресу: Пермский край, с.Уинское, ул. Свободы, д.29а. | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1** Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель  Доля обеспеченности жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете | % | Администрация Уинского муниципального округа | | 33 | 50 | 0 | 100 |
| **Подпрограмма** **3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие** 3**.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Показатель: Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | Администрация Уинского муниципального округа | | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |

Приложение 3

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 02.11.2020 259-01-03-468

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 129 583 098,28 | 4 797 543,31 | 3 450 723,31 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | всего |  |  | 3810000000 |  | 126 284 349,78 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в  Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 | 400 | 126 284 349,78 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 6 917 462,54 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SЖ540 | 400 | 2 930 430,01 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 107 476 457,23 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**  Научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла" по адресу: Пермский край, с.Уинское, ул. Свободы, д.29а | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 805 | 0801 | 3810109050 | 400 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  «Социальная поддержка населения» | всего |  |  | 3820000000 |  | 0,00 | 1 279 320,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1000 | 382012С190 | 300 | 0,00 | 1 279 320,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 382012С190 | 300 | 0,00 | 1 279 320,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 3 298 748,50 | 3 518 223,31 | 3 450 723,31 |
| **Основное мероприятие** **3.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0100 | 3830100000 |  | 3 298 748,50 | 3 518 223,31 | 3 450 723,31 |
| **Мероприятие 3.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 3830100110 | 100 | 2 958 448,50 | 3 165 123,31 | 3 165 123,31 |
| 200 | 285 600,00 | 285 600,00 | 285 600,00 |
| **Мероприятие 3.1.2**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С090 | 100 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.3**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С190 | 200 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.4**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3а

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

02.11.2020 259-01-03-468

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 11 705 472,36 | 3 450 723,31 | 3 450 723,31 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 8 461 423,86 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 |  | 8 461 423,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 571 166,63 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 1 930 257,23 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла" по адресу: Пермский край, с.Уинское, ул. Свободы, д.29а. | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 805 | 0801 | 3810109050 | 400 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **3**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муници-пального округа "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 3 244 048,50 | 3 450 723,31 | 3 450 723,31 |
| **Основное мероприятие** **3.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0100 | 3830100000 |  | 3 244 048,50 | 3 450 723,31 | 3 450 723,31 |
| **Мероприятие 3.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 3830100110 | 100 | 2 958 448,50 | 3 165 123,31 | 3 165 123,31 |
| 805 | 0113 | 3830100110 | 200 | 285 600,00 | 285 600,00 | 285 600,00 |
|  | |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3б

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

02.11.2020 259-01-03-468

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет средств краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 113 244 825,92 | 1 346 820,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 113 190 125,92 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 |  | 113 190 125,92 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 1 713 495,91 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SЖ540 | 400 | 2 930 430,01 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 105 546 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  Социальная поддержка населения | всего |  |  | 3820000000 |  | 0,00 | 1 279 320,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 382012С190 | 300 | 0,00 | 1 279 320,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.2.1**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 382012С190 | 300 | 0,00 | 1 279 320,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **3**  Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 54 700,00 | 67 500,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие** 3**.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3830100000 |  | 54 700,00 | 67 500,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.1**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-чения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С090 | 100 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.2**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С190 | 200 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 3.1.3**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

<1> - расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3в

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

02.11.2020 259-01-03-468

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет средств федерального бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 4 632 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 4 632 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810100000 |  | 4 632 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 4 632 800,00 | 0,00 | 0,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 4

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

План 02.11.2020 259-01-03-468

мероприятий реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края»

(наименование муниципальной программы)

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) | | | | |
| Всего | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муници-пального округа | Внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  | 126 284 349,78 | 113 190 125,92 | 4 632 800,00 | 8 461 423,86 | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 126 284 349,78 | 113 190 125,92 | 4 632 800,00 | 8 461 423,86 | 0,00 |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Газификация жилого фонда  с. Уинское 7 очередь |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 6 917 462.54 | 1 713 495,91 | 4 632 800,00 | 571 166,63 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие распределительных газовых сетей  8,35 км |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | **Мероприятие**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 107 476 457.23 | 105 546 200,00 | 0,00 | 1 930 257,23 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие образовательных учреждений 60 мест |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | **Мероприятие**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие спортивных объектов |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | **Мероприятие**  Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 2 930 430,01 | 2 930 430,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: изготовление проектно-сметной документации |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | **Мероприятие**  Научно-проектная документация по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Петра и Павла" по адресу: Пермский край, с.Уинское, ул.Свободы, д.29а |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 000,00 | 0,00 |
|  | Результат: изготовление научно-проектной документации по реставрации объекта |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма**  «Социальная поддержка населения» |  |  |  | 1 279 320,00 | 1 279 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 1 279 320,00 | 1 279 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 1 279 320,00 | 1 279 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: обеспечение жильем 1 чел. |  | 2022 | 2022 | X | X | X | X | X |
| 3 | **Подпрограмма**  "Обеспечение реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края (обеспечивающая программа) "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа на 2021-2023 годы" |  |  |  | 10 267 695,12 | 122 200,00 | 0,00 | 10 145 495,12 | 0,00 |
| 3.1 | **Основное мероприятие** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»края |  |  | 10 267 695,12 | 122 200,00 | 0,00 | 10 145 495,12 | 0,00 |
| 3.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 10 145 495,12 | 0,00 | 0,00 | 10 145 495,12 | 0,00 |
| 3.1.2 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<4> В графах 7-11 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период.