 **10.02.2021 259-01-03-43**

О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2020 № 259-01-03-442«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа» и в связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства Пермского края № 29-п от 27 января 2021 г. в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п, администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уинского муниципального района от 21.10.2020 № 259-01-03-442 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы», далее Программа, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно Приложения 1 настоящего Постановления;

1,2. В приложениях 1,2,3,4,5,6,7,8 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы внести изменения, согласно приложениям 2,3,4,5,6,7,8,9 настоящего постановления, соответственно.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Уинского муниципального округа, начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня утверждения.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» Э.Г.Хасанову.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского А.Н.Зелёнкин

муниципального округа

Приложение 1

**I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края »на 2021-2023 годы |
| 2 | Цели, задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном действующим законодательством, аварийными и подлежащими сносу;  2. Ликвидация до 31.12.2021 г. 467,2 кв. м аварийного жилищного фонда  3. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=50AA6EDE8728B176EDE1EFE14D2A9832D89286D69D878B3EA0B90B5251V4R6F) Российской Федерации;  4. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;  5. Создание условий для развития территорий муниципального образования, занятых аварийным жилищным фондом |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2021-2023 годов в один этап:  этап – 2021 год |
| 4 | Ожидаемые результаты муниципальной программы | В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 467,2 кв. м, переселено в благоустроенное жилье 28 человек. |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| 7 | Участники муниципальной программы | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края, муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| 8 | Подпрограммы Программы | Отсутствуют |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **Объемы и источники финансирования Программы** | **Источники финансирования** | **Расходы (рублей)** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **Итого** |
| **Всего,**  **в том числе:** | **13776649,28** | **0,00** | **0,00** | **13776649,28** |
| **Бюджет Уинского муниципального округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Краевой бюджет** | **921920,00** | **0,00** | **0,00** | **921920,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Внебюджетные источники** | **12854729,28** | **0,00** | **0,00** | **12854729,28** |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов (МКД), признанных аварийными до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2021 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 11 | Уинскиймуниципальный округ | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 40 | 1974 | 21.04.2016 | 263,50 | 11 | 31.12.2021 |
| 12 | Уинскиймуниципальный округ | с. Уинское, ул. Ленина, д. 15 | 1957 | 22.04.2015 | 126,8 | 9 | 31.12.2021 |
| 13 | Уинскиймуниципальный округ | с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 9 | 1946 | 21.04.2016 | 76,9 | 8 | 31.12.2021 |
|  |  |  | x | x | 467,2 | 28 | x |

Приложение 3

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | |  | Количество переселяемых жителей | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 | Всего | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | Всего |
| кв.м. | кв.м. | кв.м | кв.м. | чел. | | чел. | чел. | чел. |
| 1 | Подлежит переселению в 2021-2023 годах на территории Уинского муниципального округа | 467,2 | 0,00 | 0,00 | 467,2 | 28 | | 0 | 0 | 28 |
| 1.1 | По этапу 2021 года | 467,2 | 0,00 | 0,00 | 467,2 | 28 | | 0 | 0 | 28 |
| 1.2 | По этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | По этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

**Перечень мероприятий муниципальной Программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе»**

**на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 г. | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 2021 | 2023 | Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан – 3 МКД |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда – 467,2 кв.м |
| Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда – 28 чел. |

Приложение 5

**Перечень показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | |
| на начало реализации программы | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе» на 2021-2023 годы** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | |
| 1.1 | **Показатель**  Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан | ед. | Муниципальное казенное учреждении «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Показатель**  Ликвидация аварийного жилищного фонда | м2 | Муниципальное казенное учреждении «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 467,2 | 0 | 0 |
| 1.3 | **Показатель**  Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда | чел. | Муниципальное казенное учреждении «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 28 | 0 | 0 |

Приложение 6

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы1,руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР2 | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| **Муниципальная программа Уинского муниципального округа**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы** | **всего** |  |  |  |  | **13 776 649,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 00 00000** | **412 / 853** | **13 776 649,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 1.1**  **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 F3 00000** | **412 / 853** | **13 776 649,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Мероприятие 1.1.1**  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 г. | **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 F 367483** | **412** | **12 854 729,28** | **0,00** | **0,00** |
| **31 0 F 367484** | 8**853** | **921 920,00** | **0,00** | **0,00** |

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 7

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств краевого бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, рублей | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР2 | **2021** | **2022** | **2023** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа Уинского муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы** | **всего** |  |  |  |  | **921 920,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 00 00000** | **853** | **921 920,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 1.1**  **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 F3 00000** | **853** | **921 920,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Мероприятие 1.1.1**  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 г. | **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 F367484** | **853** | **921 920,00** | **0,00** | **0,00** |  | |  |

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 8

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств внебюджетных источников финансирования**

**(Фонд содействия реформированию ЖКХ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, рублей | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР2 | **2021** | **2022** | **2023** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа Уинского муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы** | **всего** |  |  |  |  | **12 854 729,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 00 00000** | **412** | **12 854 729,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие 1.1**  **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 F3 00000** | **412** | **12 854 729,28** | **0,00** | **0,00** |
| **Мероприятие 1.1.1**  Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 г. | **Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»** | **805** | **05 01** | **31 0 F 367483** | **412** | **12 854 729,28** | **0,00** | **0,00** |  | | **0** |

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 9

План

мероприятий по реализации муниципальной программы

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края»**

**на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации  (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации |  | | | | |
| Всего | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального округа | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 13 776 649,28 | 921 920,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854 729,28 |
| 11.1 | Результат: Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан/ 3 ед. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Результат: Ликвидация аварийного жилищного фонда/490,1 кв.м |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |
| 21.3 | Результат:Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда/ 30 чел. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X |

--------------------------------

<4> В графах 7-11 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |