** 12.03.2021 259-01-03-80**

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства», постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023 год» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения "Управление по

благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края" Э.Г.Хасанову.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского А.Н. Зелёнкин

муниципального округа

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Уинского муниципального округа

 Пермского края

 от 12.03.2021 № 259-01-03-80

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В УИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ»**

**НА 2023 ГОД**

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**в Уинском муниципальном округе Пермского края »**

**на 2023 год**

**(далее – Программа)**

**I. ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| Участники Программы  | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном действующим законодательством, аварийными и подлежащими сносу;2. Ликвидация до 31.12.2023 г. 322,4 кв. м аварийного жилищного фонда  |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;3. Создание условий для развития территорий муниципального образования, занятых аварийным жилищным фондом |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 322,4 кв. м, переселено в благоустроенное жилье 28 человек. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2023 года в один этап: |
| Целевые показатели Программы | Перечень целевых показателей отражен в приложении 4Программы  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | **Источники финансирования** | **Расходы (рублей)** |
| **2023** | **Итого** |
| **Всего,****в том числе:** | **12 353 400,00** | **12 353 400,00** |
| **Бюджет Пермского края**  | **9 265 050,00** | **9 265 050,00** |
| **Бюджет Уинского муниципального округа** | **3 088 350,00** | **3 088 350,00** |

**II. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

 Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2023 год разработана в целях реализации утвержденной постановлением Правительства Пермского края региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы (далее - РАП).

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В настоящее время администрация Уинского муниципального округа Пермского края не в состоянии самостоятельно решить проблемы, связанные с предоставлением жилья гражданам, проживающим в домах, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу. Это связано, в первую очередь, с отсутствием свободного муниципального жилья, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также отсутствием финансовой возможности приобретения жилых помещений в муниципальную собственность.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Проживающие в ветхих (аварийных) домах граждане не в состоянии на собственные средства приобрести жилье удовлетворительного качества. Поэтому проблему переселения граждан Уинского муниципального округа Пермского края из аварийного жилья необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней, с учетом действующего федерального и краевого законодательства, а также краевых и местных условий.

Жилищное законодательство гарантирует гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных жилых домах на условиях договора социального найма, право на получение благоустроенных, применительно к условиям данного населенного пункта, жилых помещений, равнозначных по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающих установленным жилищным законодательством требованиям.

**Обоснование объемов средств на реализацию Программы**

Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера выкупной цены за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

[Перечень](#P209) многоквартирных домов, признанных после 1 января 2017 г. аварийными в рамках Программы (далее - Перечень), приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен с учетом средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной на II квартал 2021 года Постановлением Правительства Пермского края от 03.03.2021 № 112-п.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению в случае внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, изменения порядка и способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом инфляции.

Включение многоквартирных домов в Перечень осуществлялось на основании документов о признании после 1 января 2017 г. многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

В результате реализации Программы планируется переселить в благоустроенные жилые помещения 28 человек.

Расходование средств в рамках Программы осуществляется на приобретение у любых физических или юридических лиц отдельного жилого помещения (квартиры, жилого дома) как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется путем выплат лицам, в собственности которых находятся жилые помещения аварийного жилищного фонда, возмещения за изымаемое жилое помещение, а также приобретения жилья в рамках реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г.

**Ресурсное обеспечение Программы**

 Программа реализуется за счет средств бюджета бюджета Пермского края и бюджета Уинского муниципального округа.

 Необходимый объем финансирования Программы составляет 12 353 400,00 рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Пермского края – 9 265 050,00 рублей;

бюджета Уинского муниципального округа – 3 088 350,00 рублей.

**Социально-экономическая эффективность Программы**

 Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда. Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

снижение социальной напряженности в обществе;

улучшение внешнего вида Уинского муниципального округа за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

**III. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является:

1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном действующим законодательством, аварийными и подлежащими сносу;

 2. Ликвидация до 31.12.2023 г. 322,4 кв. м аварийного жилищного фонда

 Основными задачами для достижения целей являются:

1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

3. Создание условий для развития территорий муниципального образования, занятых аварийным жилищным фондом.

**IV. Прогноз конечных результатов Программы**

В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 322,4 кв. м, переселено в благоустроенное жилье 28 человек.

Планируемые [показатели](#P20470) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

**V. Сроки реализации Программы**

Программа утверждается на период с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года и реализуется в один этап.

Сроки реализации этапа и размер этапа приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Сроки реализации этапа | Размер этапа (кв. м) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-й этап (2023 г.) | 1 января 2023 г. - 31 декабря 2023 г. | 322,4 |

**VI. Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы содержится в приложении 3 Программы.

**VII. Меры правового регулирования в соответствующей сфере**

Основное нормативное правовое регулирование в сфере мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе осуществляется

1. на федеральном уровне в соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

2. на уровне Пермского края в соответствии с:

**-** Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 112-п «Об утверждении Методики определения средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края»;

- постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы».

**VIII. Перечень целевых показателей Программы**

Перечень целевых показателей Программы содержится в приложении 4 Программы.

**IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы рассчитано на средства Фонда и бюджета Пермского края, данные представлены в приложениях 5, 6, 7 Программы.

**X. Методы оценки эффективности Программы**

Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Уинского муниципального округа и иных источников рассчитывается согласно формуле:

ЭИС = (Зф / Зп) x 100%, где

ЭИС - эффективность использования бюджетных средств, %;

Зф - фактический объем затрат на реализацию Программы;

Зп - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).

Программа предполагает использование системы показателей (индикаторов), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий Программы, а также показатели достижения конечных результатов Программы. Таким образом, методика предполагает оценку эффективности результатов двух уровней:

1) Оценка эффективности выполнения целевого показателя (индикатора), отражающего выполнение мероприятий Программы.

2) Оценка эффективности выполнения всех показателей (индикаторов) достижения конечных результатов реализации Программы.

Эффективность выполнения целевого показателя (индикатора) оценивается как степень фактического достижения целевого показателя (индикатора) по следующей формуле:

Еп = (Иф1 / Ип1) x 100%, где

Еп - эффективность выполнения целевого показателя, %;

Иф - фактическое значение целевого индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение целевого индикатора, утвержденного Программой.

Эффективность выполнения показателей (индикаторов) оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:



Е - эффективность реализации подпрограммы, %;

Иф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

3И - количество индикаторов Программы.

При значении показателей эффективности:

- 90% процентов и более - реализация Программы считается эффективной;

- менее 90% процентов - реализация Программы считается неэффективной.

Приложение 1

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов (МКД), признанных аварийными после 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2023 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь земельных участков, высвобождаемых после расселения и сноса жилищного фонда |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | площадь, кв. м |
| 11 | Уинский муниципальный округ | с. Уинское, ул. Ленина, д.3 | 1965 | 24.10.2018 | 322,4 | 28 | 31.12.2023 | 900 |
| **ИТОГО:** | **x** | **x** | **322,4** | **28** | **х** | **900** |

Приложение 2

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2023 г. | Всего | 2023 г. | Всего |
| кв.м. | кв.м. | чел. | чел. |
| 1 | Подлежит переселению в 2023 году на территории Уинского муниципального округа | 322,4 | 322,4 | 28 | 28 |

Приложение 3

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

**Перечень мероприятий Программы Уинского муниципального округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Основное мероприятие 1** **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**  |
| 1.1 | **Мероприятие 1**Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»  | 2023 | 2023 | Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан – 1 МКД |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда – 322,4 кв.м |
| Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда – 28 чел. |

Приложение 4

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023год

**Перечень целевых показателей Программы Уинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| на начало реализации программы | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе» на 2023год** |  |
| **Основное мероприятие 1**  **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  |
| 1.1 | **Показатель**Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан  | ед. | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 1 | Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года |
| 1.2 | **Показатель**Ликвидация аварийного жилищного фонда | м2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 322,4 |
| 1.4 | **Показатель**Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда | чел. | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 28 |

Приложение 5

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

**Финансовое обеспечение реализации Программы Уинского муниципального округа**

**за счет средств краевого бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы, рублей |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа Уинского муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе» на 2023 год** | **всего** |  |  |  |  | **9 265 050,00** |
| Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | **805** | **05 01** | **31 0 00 00000** | **400** | **9 265 050,00** |
| **Основное мероприятие 1.1****Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»  | **805** | **05 01** | **31 0 F3 00000** | **400** | **9 265 050,00** |
| **Мероприятие 1.1.1**Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»  | 805 | 05 01 | 31 0 F 367484 | 400 | **9 265 050,00** |  | **0** |

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 6

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

**Финансовое обеспечение реализации Программы Уинского муниципального округа**

**за счет средств бюджета Уинского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы, рублей |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа Уинского муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023 год** | **всего** |  |  |  |  | **3 088 350,00** |
| Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | **805** | **05 01** | **31 0 00 00000** | **400** |  |
| **Основное мероприятие 1.1****Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | **805** | **05 01** | **31 0 F3 00000** | **400** | **3 088 350,00** |
| **Мероприятие 1.1.1**Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 805 | 05 01 | 31 0 F 367484 | 400 | **3 088 350,00** |  |  |

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 7

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

**Финансовое обеспечение реализации Программы Уинского муниципального округа**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы1, рублей |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа Уинского муниципального округа** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023 год** | **всего** |  |  |  |  | **12 353 400,00** |
| Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | **805** | **05 01** | **31 0 00 00000** | **400** | **12 353 400,00** |
| **Основное мероприятие 1.1****Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | **805** | **05 01** | **31 0 F3 00000** | **400** | **12 353 400,00** |
| **Мероприятие 1.1.1**Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 805 | 05 01 | 31 0 F 367484 | 400 | **9 265 050,00** |
| 31 0 F 367484 | **3 088 350,00** |

1 - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Приложение 8

к муниципальной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год

План

мероприятий реализации муниципальной программы

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе**

**Пермского края»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий и результатов, вех | Главный распорядитель бюджетных средств | Срок начала реализации(д.м.гггг) | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | **Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 2023 | 2023 | 12 353 400,00 | 3 088 350,00 | 9 265 050,00 |  |  |
| 11.1 | Результат: Количество МКД, в которых планируется произвести переселение граждан/ 1 ед. |  | X | 2023 | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Результат: Ликвидация аварийного жилищного фонда/322,4 кв.м |  | X | 2023 | X | X | X | X | X |
| 21.3 | Результат: Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда/ 28 чел. |  | X | 2023 | X | X | X | X | X |

--------------------------------

<4> В графах 7-11 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановы