15.10.2021 259-01-036-326

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа» и от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края» администрация Уинского муниципального округа Пермского края

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2022г.:

постановление администрации Уинского муниципального округа от 02.11.2020 № 259-01-03-468 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы»;

постановление администрации Уинского муниципального округа от 08.02.2021 № 259-01-03-36 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы»;

постановление администрации Уинского муниципального округа от 05.03.2021 № 259-01-03-77 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы»;

постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.08.2021 № 259-01-03-257 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2021-2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением п. 2, и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет» в течении 15 рабочих дней со дня утверждения.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» Квиткова Д.Н.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение

к постановлению администрации

Уинского муниципального

округа Пермского края

15.10.2021 259-01-03-326

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы | | | | |
| 22 | Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы:  1.Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.  2.Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.  3.Создание условий для реализации Программы.  Задачи муниципальной программы:  1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Уинского муниципального округа.  2.Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы. | | | | |
| 33 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы | | | | |
| 44 | Ожидаемые результаты муниципальной программы | 1.Снижение уровня износа системы коммунальной инфраструктуры и повышение ее надежности.  2. Подключение к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.  3. Обеспечение выполнения задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме. | | | | |
| 55 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | | | | |
| 66 | Соисполнители муниципальной программы | нет | | | | |
| 77 | Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | | | | |
| 88 | Подпрограммы программы | 1. Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры 2. Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма). | | | | |
| 99 | Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы, рублей | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Всего, в том числе: | 154 073 333,86 | 7 428 252,86 | 3 874 205,86 | 165 375 792,58 |
| Бюджет Уинского муниципального округа | 17 810 194,06 | 7 370 752,86 | 3 874 205,86 | 29 055 152,78 |
| Краевой бюджет | 136 263 139,80 | 57 500,00 | 0,00 | 136 320 639,80 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Программа разработана на основании Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Уинского муниципального района от 25.08.2021 № 259-01-03-253 в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы.

Мероприятия Программы направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Уинского муниципального округа в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 40,8%, сетевым газоснабжением – 46,5%.

**Газоснабжение**

На 01.01.2021 года в сельских территориях муниципального округа к системе сетевого газоснабжения подключены 6 из 42 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2021 года сетевым газом обеспечено 46,5 % жилищного фонда сельских территорий Уинского муниципального округа.

Газификация населенных пунктов сельских поселений позволит создать условия для непосредственной возможности граждан подключения к газораспределительным сетям.

В 2021 году завершено строительство 2 и 3 этапов объекта «Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь».

### Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских территориях Уинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских территорий муниципального округа** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов, квартир, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| 1. | **Аспинская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Большой Ась -Аспа | 8,871 | 1999 | 30 | 15,823 | 2002-2017 | 20 | 210 | 18,8 |
|  | Д. Заозеровка – д. Ломь | 6,164 | 1992 | 30 | 7 | 2000 | 15 | - | - |
| 2. | **Воскресенская сельская территория** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | **Нижнесыповская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АГРС-ГРУ | 2,697 | 1999 | 30 | 3,912 | 1999-2013 | 20 | - | - |
|  | С. Нижний Сып, с. Верхний Сып |  |  |  | 13,583 | 2017-2018 |  | 223 | 48,27 |
| 4. | **Судинская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Чайка-с. Суда | 9,899 | 2011 | 5 | 20,156 | 2011 | 5 | 221 | 37,01 |
| 5. | **Уинская сельская территория** | - | - | - | 42 | 1994-2015 | 20 | 1128 | 58,6 |
| 6. | **Чайкинская сельская территория** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уинское-Чайка | 16,924 | 2010 | 5 | 16,887 | 2010 | 5 | 201 | 45,6 |
|  | **Итого по муниципальному округу** | **44,555** |  |  | **119,361** |  |  | **1983** | **46,5** |

#### 3.Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края посредством достижения следующих целей:

* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края, в решении вопросов местного значения;
* создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан Уинского муниципального округа Пермского края;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального округа;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального округа;

- создание условий для проведения модернизации систем водо- и теплоснабжения и повышения надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене сетей, применения современных материалов;

- обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и плана ее реализации в рамках бюджетного процесса в Уинском муниципальном округе Пермского края.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 2-х подпрограммах, в том числе:

1.Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма).

Перечень мероприятий и целевых показателей Программы отражен в приложении 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа.

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

6. Основные меры правового регулирования

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

**7.** Перечень **и краткое описание подпрограмм**

**7.1. Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»**

На решение задачи «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий» направлены мероприятия подпрограммы:

развитие газификации (строительство в сельской местности распределительных газовых сетей);

развитие водоснабжения и водохозяйственного комплекса (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов, реконструкция ГТС);

развитие сети образовательных учреждений (строительство и реконструкция в сельской местности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений)

обеспечение населения спортивными сооружениями и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

Предусматривается софинансирование расходов муниципальных образований по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности на условиях, установленных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пермского края.

**Мероприятие 7.1.1. «Развитие газификации»**

Основными целями в области развития газификации являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Механизм реализации мероприятий по развитию газификации - выделение бюджетных средств на строительство распределительных газовых сетей и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие распределительных газовых сетей, км.

**Мероприятие 7.1.2 . «Развитие сети образовательных учреждений»**

Для реализации принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями осуществляется финансирование расходов по строительству (реконструкции) объектов образования муниципальной собственности.

Механизм реализации мероприятий по развитию на селе общего образования - выделение бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в сельской местности образовательных учреждений и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие образовательных учреждений, мест.

**7.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Основными приоритетами муниципальной политики Уинского муниципального округа Пермского края в сфере реализации подпрограммы, являются:

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы: создание условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения цели необходимо решение основных задач:

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Уинском муниципальном округе Пермского края.

Целевые показатели подпрограммы: Выполнение целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм на уровне не ниже 90%.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме.

Выполнение поставленных задач муниципальной программы будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Для строительства газопроводов в д. Ломь и с. Воскресенское Уинского муниципального округа требуется изготовление проектно-сметной документации. На изготовление ПСД на газопровод в д. Ломь в 2022 году требуется 3 236 000,00 руб, изготовление ПСД в с. Воскресенское требуется 2 563 000,00 руб. В процессе реализации мероприятий планируется использовать средства из местного бюджета.

На строительство общеобразовательной школы на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61 в с. Нижний Сып Уинского района требуется 138 649 920,00 руб. Также планируется привлечение средств из краевого бюджета.

**9. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в формах согласно приложени[й](#P874) к настоящей программе:

приложение 2 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования

приложение 2а – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края;

приложение 2б – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 2в – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Уинского муниципального округа Пермского края и утверждается решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края о бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм.

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | |
| на начало реализации программы | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное обустройтсво сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1** Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Показатель  Изготовление проектно-сметной документации для строительства объекта газоснабжения в д. Ломь | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Показатель  Изготовление проектно-сметной документации для строительства объекта газоснабжения в с. Воскресенское | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.2 | Показатель  Ввод в действие образовательных учреждений | мест | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Показатель  Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.4 | Показатель  Изготовление проектно-сметной документации для строительства (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | усл. ед. | Администрация Уинского муниципального округа | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма** **3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие** 3**.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Показатель: Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | Администрация Уинского муниципального округа | | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |

Приложение 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 154 073 333,86 | 7 428 252,86 | 3 874 205,86 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | всего |  |  | 3810000000 |  | 150 208 081,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в  Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 | 400 | 150 208 081,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Газификация жилого фонда д.Ломь (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810106020 | 400 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Газификация жилого фонда с. Воскресенское (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810106030 | 400 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SЖ540 | 400 | 4 258 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3810102030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Инженерно-геологические и изыскательские работы подземных вод на территории с. Уинское | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810102020 | 400 | 1 063 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 138 649 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.6**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **2**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2022-2024 годы" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 3 865 252,86 | 3 865 252,86 | 3 874 205,86 |
| **Основное мероприятие** **2.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0100 | 3830100000 |  | 3 865 252,86 | 3 865 252,86 | 3 874 205,86 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 3830100110 | 100 | 3 588 605,86 | 3 588 605,86 | 3 588 605,86 |
| 200 | 219 147,00 | 219 147,00 | 285 600,00 |
| **Мероприятие 2.1.2**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С090 | 100 | 56 900,00 | 56 900,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.3**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2а

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 17 810 194,06 | 7 370 752,86 | 3 874 205,86 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 14 002 441,20 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 |  | 14 002 441,20 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**  Газификация жилого фонда д.Ломь (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810106020 | 400 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Газификация жилого фонда с. Воскресенское (ПИР) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810106030 | 400 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810102030 | 400 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**  Инженерно-геологические и изыскательские работы подземных вод на территории с. Уинское | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810102020 | 400 | 1 063 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 6 703 241,20 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.6**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **2**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муници-пального округа "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 3 807 752,86 | 3 807 752,86 | 3 874 205,86 |
| **Основное мероприятие** **2.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0100 | 3830100000 |  | 3 807 752,86 | 3 807 752,86 | 3 874 205,86 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 3830100110 | 100 | 3 588 605,86 | 3 588 605,86 | 3 588 605,86 |
| 805 | 0113 | 3830100110 | 200 | 219 147,00 | 219 147,00 | 285 600,00 |
|  | |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2б

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет средств краевого бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 136 263 139,80 | 57 500,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 136 205 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 |  | 136 205 639,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**  Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SЖ540 | 400 | 4 258 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 131 946 678,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **2**  Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3830100000 |  | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-чения родителей, лиц из их числа | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С090 | 100 | 56 900,00 | 56 900,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1.2**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 383012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

<1> - расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2в

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

за счет средств федерального бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы [<1>](#P1467), руб. | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 3810100000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3

к муниципальной программе

План

мероприятий реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края»

(наименование муниципальной программы)

на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) | | | | |
| Всего | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муници-пального округа | Внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  | 153 771 081,00 | 136 205 639,80 | 0,00 | 17 565 441,20 | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 153 771 081,00 | 136 205 639,80 | 0,00 | 17 565 441,20 | 0,00 |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Газификация жилого фонда д.Ломь (ПИР) |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 0,00 |
|  | Результат: изготовление проектно-сметной документации |  | X | 2022 | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Газификация жилого фонда с. Воскресенское (ПИР) |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 2 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 |
|  | Результат: изготовление проектно-сметной документации |  | X | 2022 | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | **Мероприятие**  Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 138 649 920,00 | 131 946 678,80 | 0,00 | 6 703 241,20 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие образовательных учреждений 60 мест |  | X | 2024 | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | **Мероприятие**  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие спортивных объектов |  | X | 2022-2023 | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | **Мероприятие**  Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 6 258 961,00 | 4 258 961,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|  | Результат: изготовление проектно-сметной документации |  | X | 2022 | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | **Мероприятие**  Инженерно-геологические и изыскательские работы подземных вод на территории с. Уинское |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1 063 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 200,00 | 0,00 |
|  | Результат: изготовление документации по результатам ИИР |  | X | 2022 | X | X | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма**  "Обеспечение реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края (обеспечивающая программа) "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа на 2022-2024 годы" |  |  |  | 11 604 711,58 | 115 000,00 | 0,00 | 11 489 711,58 | 0,00 |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»края |  |  | 11 604 711,58 | 115 000,00 | 0,00 | 11 489 711,58 | 0,00 |
| 2.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 11 489 711,58 | 0,00 | 0,00 | 11 489 711,58 | 0,00 |
| 2.1.2 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 113 800,00 | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | **Мероприятие**  Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<4> В графах 7-11 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период.