 **07.12.2021 259-01-03-385**

**Об утверждении плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2022 – 2024 годы**

В соответствии с Правилами благоустройства территории Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденными решением Думы Уинского муниципального округа от 26.03.2020 № 95, в целях организации мероприятий, направленных на уничтожение и предотвращение массового распространения на территории Уинского муниципального округа Пермского края сорного растения - борщевик Сосновского, администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. [План](#P47) мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2022 – 2024 годы (далее - План мероприятий) (приложение № 1);

1.2. [Рекомендации](#P161) по выполнению Плана мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2022-2024 годы (приложение № 2).

2. Рекомендовать, МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» и Территориальным отделам администрации Уинского муниципального округа Пермского края (далее - Территориальные отделы), на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского:

2.1. привлечь к борьбе с массовым распространением борщевика Сосновского землепользователей земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания указанного сорного растения;

2.2. обеспечить исполнение Плана мероприятий в пределах своей компетенции;

2.3. включить в состав общественных работ такие виды общественных работ, как скашивание, вырубка и иные агротехнологические мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского, на территории которых выявлен факт произрастания указанного сорного растения.

3. Рекомендовать Управлению имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа Пермского края в случае выявления фактов произрастания борщевика Сосновского при проведении мероприятий в рамках имеющихся полномочий по муниципальному земельному контролю направлять информацию о выявленных фактах:

- МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» - для сведения;

- в Территориальные отделы, на территории которого выявлен факт произрастания борщевика Сосновского, МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» - для учета при обследовании территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

4. Управлению по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа ознакомить сельскохозяйственных товаропроизводителей с Порядками «Предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по культурнотехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот».

5. Считать утратившим силу постановление администрации Уинского муниципального округа от 13.04.2020 № 259-01-03-111 «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет» (https://uinsk.ru/.

7. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» Хасанову Э.Г.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

**07.12.2021 259-01-03-385**

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЮ (ЛИКВИДАЦИИ) БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ УИНСКОГО муниципального округа ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2022 – 2024 годы

| № п/п | | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятия | | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов** | | | | | | | |
| 1.1. | | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | *3,722* | ежегодно, с апреля по октябрь | | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Территориальные отделы,  МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» |
| 1.2. | | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | ежегодно, с марта по сентябрь | | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в районной газете «Родник-1» и (или) на информационных стендах в административных зданиях | Территориальные отделы,  МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» |
| 1.3. | | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 0,2 | ежегодно, с апреля по октябрь | | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;  скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Территориальные отделы,  МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа», на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского  землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| 1.4. | | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | *3,5220* | ежегодно, с мая по октябрь | | тщательное соблюдение требований регламентов применения гербицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B21F30E770B48F33DAC98534A772573F274C0B03FD76AF4B178E90AC3F43D6707368E54196D6B51A0906EA1A24p625G) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | землепользователи с заключением договоров с филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Пермскому краю |
| 1.5. | | Предоставление в администрацию Уинского муниципального округа  о ходе реализации [пунктов 1.1](#P58) - [1.4](#P77) настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие в срок до 10 июля текущего года;  за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным. | | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению(ликвидации) борщевика Сосновского | Территориальные отделы,  МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа», на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского  землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| **2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | |
| 2.1. | | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | *75,6657* | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | | Территориальные отделы,  МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа», на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный центр агрохимической службы "Пермский" (далее - ФГБУ "ГЦАС "Пермский") (по согласованию) |
| 2.2. | | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | *8,8* | ежегодно, с апреля по май | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | | сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 2.3. | | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 66,8657 | ежегодно, с мая по октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения гербицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B21F30E770B48F33DAC98534A772573F274C0B03FD76AF4B178E90AC3F43D6707368E54196D6B51A0906EA1A24p625G) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | | сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 2.4. | | Информировать глав крестьянских (фермерских) хозяйств**,** индивидуальных предпринимателей, руководителей обществ с ограниченной ответственностью с постановлением ППК № 839-п |  | ежегодно | «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по культуртехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот». | | Управлению по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |
| 2.5. | | Предоставление в администрацию Уинского муниципального округа информации о ходе реализации [пунктов 2.1](#P91) - [2.3](#P103) настоящего Плана | - | ежегодно: за первое полугодие в срок до 10 июля текущего года;  за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | | Территориальные отделы,  МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа», на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского  землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| **3. Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям** | | | | | | | |
| 3.1. | | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | | ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Октябьское лесничество  управление имущественных и земельных отношений |
| 3.2. | | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с апреля по май | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | | ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Октябьское лесничество  сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| 3.3. | | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с мая по октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения гербицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B21F30E770B48F33DAC98534A772573F274C0B03FD76AF4B178E90AC3F43D6707368E54196D6B51A0906EA1A24p625G) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | | ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Октябьское лесничество  сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| **4. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог** | | | | | | | |
| 4.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | |  | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» |
| 4.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | |  | Ежегодно, с мая по сентябрь | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков | | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» |
| 4.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | |  | ежегодно, с мая по октябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения гербицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=B21F30E770B48F33DAC98534A772573F274C0B03FD76AF4B178E90AC3F43D6707368E54196D6B51A0906EA1A24p625G) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» |
| 4.4. | Предоставление в МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа» информации о ходе реализации [пунктов 4.1](#P117) - [4.](#P123)3 настоящего Плана | |  | ежегодно: за первое полугодие в срок до 10 июля текущего года;  за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

**07.12.2021 259-01-03-385**

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Пермского края   
на 2022-2024 годы

Для организации эффективной борьбы с сорным растением - борщевик Сосновского (далее - борщевик Сосновского) необходим комплексный подход и консолидация сил всех ответственных лиц на территории очагов распространения борщевика Сосновского.

Учитывая вегетативные особенности борщевика Сосновского, скашивание убивает сорняк только при многократном повторении (3-5 раз за вегетацию), а точечные или полосовые обработки вновь подвержены засорению при неполном уничтожении очага.

Учитывая изложенное, ответственным за проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского рекомендуется:

1) составить сводную информацию распространения борщевика Сосновского на территории Уинского муниципального округа Пермского края;

2) для борьбы с борщевиком Сосновского на территориях, где не запрещено применение гербицидов, эффективно применять химический метод. Сроки проведения химической обработки - фаза массового отрастания (конец мая - начало июня);

3) при проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского обеспечить соблюдение техники безопасности;

4) выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского оформлять [актом](#P196) сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского по форме согласно приложению № 1 к настоящим рекомендациям;

5) при наличии крупных очагов произрастания борщевика Сосновского, расположенных на территории нескольких подведомственных территориях (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, прилегающие к сельскохозяйственным угодьям, полосы отвода дорог), создать межведомственную комиссию по борьбе с борщевиком Сосновского.

На комиссии должны быть приняты решения о сроках и мерах борьбы с борщевиком Сосновского, направленные на полное его уничтожение;

6) рассмотреть возможность возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, понесенных на оплату договоров по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом;

7) предусмотреть в местных бюджетах средства на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

8) ежегодно, в мае, проводить сходы граждан, на которых рассматривать вопросы обеспечения техники безопасности при борьбе с борщевиком Сосновского и эффективность применяемых мер. Информацию размещать на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Приложение № 1

к Рекомендациям по выполнению   
Плана мероприятий по борьбе   
с сорным растением - борщевик Сосновского   
на территории Пермского края на 2022-2024 годы

ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по уничтожению борщевика Сосновского

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица, органа управления и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составили настоящий акт о том, что работы по уничтожению борщевика

Сосновского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ методом, выполненные подрядчиком, произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес, площадь обработки)

2. Основание проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и № договора и т.д.)

3. Сроки проведения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Сведения о выполненных работах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование приема, орудия, химического препарата, дозировка,

кратность обработки)

Сдал работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность (подпись) (Ф.И.О.)

представителя подрядчика)

Принял работы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

Принял работы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

Принял работы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

(в случае принятия работ комиссией - подписи всех членов комиссии)