25.07.2022     259-01-03-301

Во исполнение пп.5.1.1 п.5 протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 01 февраля 2022 № 1, в соответствии со статьей 31 Устава Уинского муниципального округа Пермского края, администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 24.06.2022  № 259-01-03-210 «Об утверждении дорожной карты  внедрения оказания услуг в Региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в электронном виде на территории Уинского муниципального округа» следующие изменения, изложив дорожную карту в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети (http://uinsk.ru).

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа                                                                  А.Н. Зелёнкин

Приложение

к постановлению администрации Уинского муниципального округа

Пермского края

от     .07.2022   №

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО НАПОЛНЕНИЮ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ» РИСОГД ПК

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование мероприятий, обеспечивающих деятельность по ведению РИСОГД ПК |
| 1.1. | Проведение анализа состава, содержания и объема сведений, документов и материалов, размещенных и подлежащих размещению в РИСОГД ПК | ноябрь 2022 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 1.2. | Проведение мероприятий по созданию нормативно – правовой базы для ведения РИСОГД ПК (Принятие НПА). | сентябрь 2022 |  |
| 2. | Формирование мероприятий по сбору и актуализации сведений (данных) в РИСОГД ПК |
| 2.1. | Формирование и проведение мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия с органами – обладателями сведений, с целью сбора сведений о документах и материалах, определения объема и состава сведений, подлежащих загрузке в РИСОГД ПК, в том числе в электронном виде. | июль 2023 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 2.2. | Размещение ранее принятых (действующих) и текущих документов (сведений о них) и материалов. | по мере поступления (постоянно) |  |
| 3. | Формирование мероприятий по наполнению РИСОГД ПК |
| 3.1. | Определение перечня сведений (данных), документов и материалов, обеспечивающих автоматизацию муниципальных услуг: определение перечня и состава градостроительных и иных данных, необходимых для оказания муниципальных услуг в автоматизированном виде (с помощью РИСОГД ПК). | декабрь 2022 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 3.2. | Определение и оценка объема, состава градостроительных документов и материалов (архивных) для ввода в РИСОГД ПК. Формирование плана мероприятий по вводу данных. | март 2023 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 4. | Наполнение РИСОГД ПК |
| 4.1. | Ввод архивных данных, согласно плана мероприятий (п.3.) |  | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  | за 2020 - 2019 гг. | декабрь 2023 |  |
|  | за 2018 – 2017 гг. | ноябрь 2024 |  |

# Text boxes

О внесении изменений  в постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского

края  от 24.06.2022  № 259-01-03-210

« Об утверждении дорожной карты внедрения оказания услуг в Региональной информационной  системе

обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в электронном виде на территории Уинского муниципального округа»