
2

                                                                                                                                        Приложение 5                                                                                                                                                                                 к порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
 программ Уинского муниципального округа
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края на 2022-2024 годы


1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

	Наименование подпрограмм, мероприятий
	Наименование показателя
	ответственный исполнитель
	Ед. изм.
	Отчетный год

	
	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений

от плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа»
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 
 Развитие транспортной системы
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
Содержание автомобильных дорог общего пользования
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	%
	70,4
	72,0
	

	Мероприятие 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
	Протяженность
	
	км
	13,98
	15,48
	

	Мероприятие 
Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края 
	Обслуживание муниципальных маршрутов
	
	ед.
	7
	7
	

	Основное мероприятие 

Другие общегосударственные вопросы:
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
	
	
	усл. ед.
	1
	1
	


      2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения  средств

	
	Источник финансирования
	План
	факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа:    Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	31 407 573,34
	31 407 573,34
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	45 138 752,09
	45 138 752,09
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	0
	

	
	Итого, руб.
	76 546 325,43
	76 546 325,43
	100

	

	Основное мероприятие: 

Развитие транспортной системы
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	29 082 529,16
	29 082 529,16
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	45 138 752,09
	45 138 752,09
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	74 221 281,25
	74 221 281,25
	100
	

	Основное мероприятие: 

Оказание услуг по перевозке пассажиров


	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	2 089 044,18
	2 089 044,18
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	2 089 044,18
	2 089 044,18
	100
	

	Основное мероприятие: 

Другие общегосударственные вопросы
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	236 000,00
	236 000,00
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.

	0,00
	0,00
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	236 000,00
	236 000,00
	100
	


     3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.

Пунктом 11 муниципальной программы утверждена методика оценки эффективности муниципальной программы.

Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2022 год составляет 103,2 % и рассчитывается по формуле: Е = (Иф/Ип)*100%, 
                    ЗИ
Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой;

ЗИ – количество индикаторов муниципальной программы.
Е= (72/70,4)+(15,48/13,98)+(7/7)+(1/1)*100 =103,2%
                                    4 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составляет 100 % и рассчитывается по формуле:

ЭИС = 76 546,3 т.р./ 76 546,3 т.р.*100% =100%, где

76 546,3 т.р. - фактический объем затрат на реализацию программы;

76 546,3 т.р. - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом   (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники) на реализацию программы.

Общая эффективность и результативность программы определяется отношением степени достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств   бюджета Уинского муниципального округа, коэффициент составил 1,01.

Уровень достижения показателей муниципальной программы не менее 90% (от общего количества установленных программой   целевых показателей).

     4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.
Постановлениями № 259-01-03-67 от 28.02.2022 г., № 259-01-03-337 от 08.09.2022 г., № 259-01-03-510 от 30.12.2022 г. внесены изменения в связи   с уточнением объемов финансирования.
























Н.В. Леушина


23578









