**10.10.2023 259-01-03-289**

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа» и от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2024-2026 годы».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2024 года:

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2022 № 259-01-03-430 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы»;

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 12.12.2022 № 259-01-03-481 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2022 № 259-01-03-430»;

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 01.02.2023 № 259-01-03-26 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2022 № 259-01-03-430»;

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.05.2023 № 259-01-03-150 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2022 № 259-01-03-430»;

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 08.09.2023 № 259-01-03-247 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2022 № 259-01-03-430».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года, применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня утверждения.

5. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» Хасанову Э.Г.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Приложение

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

**10.10.2023 259-01-03-289**

1. **Паспорт муниципальной программы**

Форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | | Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края | | | | |
| 2 | Цели, задачи муниципальной программы | | Цель программы:  1.Улучшение условий жизнедеятельности, комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.  Задачи программы:  1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.  2. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения, мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда парков, газонов и цветочное оформление.  3. Создание мест для погребения на православном и мусульманском кладбищах для захоронения (погребения) умерших жителей Уинского муниципального округа Пермского края.  4.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ.  5. Обустройство, восстановление и ремонт уличного освещения в населенных пунктах.  6. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок. | | | | |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | | 2024-2026 годы | | | | |
| 4 | Ожидаемые результаты муниципальной программы | | 1.Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ – 100% ежегодно.  2.Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 100% ежегодно.  3. Участие в ликвидации несанкционированных свалок на протяжении 2024-2026 годов – не менее 1 ед. в год.  4. Установка энергосберегающих ламп на протяжении 2024-2026 годов -300 шт.  5. Обеспечение вырубки деревьев, подлежащих сносу на протяжении 2024- 2026 годов – 15 шт.  6. Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями – 100 шт. ежегодно.  7. Благоустройство общественных территорий с. Уинское – 1 ед. ежегодно. | | | | |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | | | | |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы | | Нет | | | | |
| 7 | Участники муниципальной программы | | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края, муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» и муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» (далее МКУ «УКС и ЖКХ»). | | | | |
| 8 | Подпрограммы программы | | Отсутствуют | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы | Источники  финансирования | | Расходы, рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Всего,  в том числе: | | 20728746,58 | 20025531,57 | 20025531,57 | 60779809,72 |
| Бюджет Уинского муниципального округа | | 10007405,17 | 11209231,88 | 11209231,88 | 32425868,93 |
| Краевой бюджет | | 2285910,35 | 2190758,87 | 2190758,87 | 6667428,09 |
| Федеральный бюджет | | 8435431,06 | 6625540,82 | 6625540,82 | 21686512,70 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Программа разработана на основании Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Уинского муниципального округа от 25.08.2021 № 259-01-03-253 в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы.

Мероприятия Программы направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики муниципального округа.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние объекты благоустройства, создаются несанкционированные свалки бытовых отходов.

Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

Одним из направлений в данной сфере является участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных территорий.

**Адресный перечень благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

1. **год**
2. Благоустройство историко-природного комплекса «Уинский парк» (4-й этап).
3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 2.
4. **год**
5. Благоустройство историко-природного комплекса «Уинский парк» (5-й этап).
6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: с. Уинское.
7. **год**
8. Благоустройство исторического сквера Шавкунова Т.И. в с.Уинское
9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в с. Уинское.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий муниципальных кладбищ.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, освещение улиц.

На сегодняшний день сетью наружного освещения населенные пункты Уинского муниципального округа Пермского края оснащены не в полном объеме (ориентировочно на 60%). Установлены светильники РКУ, ЛКУ и другие, с лампами 50 Вт, периодичностью через каждые 2 опоры существующих линий электропередач, в связи с чем, уровень освещенности является недостаточным в темное время суток.

Одним из мероприятий по решению данного вопроса является замена старых светильников и установка новых энергосберегающих, что позволит в последующем также сэкономить бюджетные средства на содержание наружного освещения.

Мероприятия по уличному освещению направлены на улучшение комфортного проживания населения, снижение потребления электроэнергии путем установления энергосберегающих приборов уличного освещения, обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов в тёмное время суток и обеспечение территории населенных пунктов уличным освещением.

В населенных пунктах округа имеются водоотводящие канавы, которые требуют углубления и расчистки от кустарника и травы. Так как сточные канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами. Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по водоотводящим канавам и способствуют подтоплению домов. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав от нанесённой земли и мусора, а в летнее время производить скашивание сорной растительности в водоотводящих канавах и прилегающей к ним территории. Также в весенне-летний период проводится скашивание сорной травы на общественных территориях.

Существующие участки зеленых насаждений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- ограниченный резерв земель под захоронение умерших;

- недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей Программы.

#### 3.Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края посредством достижения следующих цели:

- улучшение условий жизнедеятельности, комплексное решение проблем благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.

Основными задачами Программы являются:

1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.

2. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения, мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, посадка новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда парков, газонов и цветочное оформление.

3. Создание мест для погребения на православном и мусульманском кладбищах для захоронения (погребения) умерших жителей Уинского муниципального округа Пермского края.

4.Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ.

5. Обустройство, восстановление и ремонт уличного освещения в населенных пунктах.

6. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на период реализации с 2024 по 2026 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и плана ее реализации в рамках бюджетного процесса в Уинском муниципальном округе Пермского края.

**5. План основных мероприятий Программы**

План основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и отражен в форме 7 к Паспорту Программы.

**6. Основные меры правового регулирования**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346.

Основное нормативное правовое регулирование в сфере благоустройства территории Уинского муниципального округа Пермского края осуществляется

в соответствии с:

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Пермского края от 03.09.2009 № 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 08.06.2018 № 309-п «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края»;

- Правилами благоустройства территории Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденными решением Думы Уинского муниципального округа от 26.03.2020 № 95.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах настоящей Программы.

**7. Перечень целевых показателей муниципальной программы**

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы отражен по форме 2 к Паспорту Программы.

**8. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы:

форма 3 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования;

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края;

форма 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

форма 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета.

Объем финансирования программы определяется при формировании бюджета Уинского муниципального округа Пермского края и утверждается решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края о бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на её реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках её реализации.

### Форма 2

**Перечень показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | |
| На начало реализации программы | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| * 1. **Основное мероприятие**«Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Показатель  Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ | % | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.1. Основное мероприятие**«Реализация прочих мероприятий по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Показатель  Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | | Показатель:  Участие в ликвидации выявленных несанкционированных свалок | Ед. | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 1 | 1 | 1 |
| * 1. **Основное мероприятие 3** «Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края» | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Показатель  Количество установленных энергосберегающих ламп | шт. | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 724 | 100 | 100 | 100 |
| **4.1. Основное мероприятие «**Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края» | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Показатель  Обеспечение вырубки деревьев, подлежащих сносу | шт. | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 4.1.2. | | Показатель  Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями | шт. | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.1 Основное мероприятие «**Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)» | | | | | | | | |
| 5.1.2. | | Устройство уличного освещения в населенных пунктах округа | м | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 200 | 0 | 0 |
| **6.1 Основное мероприятие 6** «Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных территорий с. Уинское)» | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Показатель  Благоустройство общественных территорий с. Уинское | | ед. | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **7.1. Основное мероприятие «**Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений» | | | | | | | | |
| 7.1.1. | | Показатель: Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |

Форма 3

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы<1>, рублей | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2024-2026** | всего |  |  | 2200000000 |  | **20728746,58** | **20025531,57** | **20025531,57** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **20728746,58** | **20025531,57** | **20025531,57** |
| **1.1 Основное мероприятие – Организация и содержание мест захоронения** | всего |  |  | 2200100000 |  | **100000,00** | **100000,00** | **100000,00** |
|  | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **100000,00** | **100000,00** | **100000,00** |
| Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения на территории Уинского муниципального округа Пермского края | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 805 | 0503 | 2200101010 | 200 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| **1.2 Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»** | Всего |  |  | 2200200000 |  | **192191,00** | **192191,00** | **192191,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **192191,00** | **192191,00** | **192191,00** |
| Реализация прочих мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Уинского муниципального округа |  | 805 | 0503 | 2200201020 | 200 | 47191,00 | 47191,00 | 47191,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок |  | 805 | 0503 | 2200201030 | 200 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 |
| Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах Уинского муниципального округа |  | 805 | 0503 | 22002SЭ240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3 Основное мероприятие** - **«Уличное освещение»** | Всего |  |  | 2200300000 |  | **2220000,00** | **2220000,00** | **2220000,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **2220000,00** | **2220000,00** | **2220000,00** |
| Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края |  | 805 | 0503 | 2200301010 | 200 | 2220000,00 | 2220000,00 | 2220000,00 |
| **1.4 Основное мероприятие – «Озеленение»** | Всего |  |  | 2200400000 |  | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** |
| Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края |  | 805 | 0503 | 2200401010 | 200 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| **1.5 Основное мероприятие – «Содержание объектов благоустройства»** | Всего |  |  | 2200500000 |  | **7438058,56** | **10611106,58** | **10611106,58** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **7438058,56** | **10611106,58** | **10611106,58** |
| Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа |  | 805 | 0503 | 2200501010 | 200 | 386653,00 | 647887,31 | 647887,31 |
| Подготовка проекта внесения изменений в Правила благоустройства территорий в части определения границ прилегающих территорий |  |
| Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) |  | 805 | 0503 | 22005L5765 | 200 | 7051405,56 | 9963219,27 | 9963219,27 |
| **1.7 Основное мероприятие**  **Осуществление мероприятий по благоустройству Уинского муниципального округа** | Всего |  |  | 2200700000 |  | **3894722,00** | **3924860,00** | **3924860,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **3894722,00** | **3924860,00** | **3924860,00** |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |  | 805 | 0503 | 2200700110 | 100 | 3658162,00 | 3658162,00 | 3658162,00 |
| 805 | 0503 | 2200700110 | 200 | 236560,00 | 248926,00 | 248926,00 |
| 805 | 0503 | 2200700110 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | 0503 | 2200700110 | 800 | 0,00 | 17772,00 | 17772,00 |
| **1.8 Основное мероприятие**  **Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды** | Всего |  |  | 220F200000 |  | **4381574,69** | **633506,51** | **633506,51** |
|  |  |  |  |  | **4381574,69** | **633506,51** | **633506,51** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» | 805 | 0503 | 220F255550 | 200 | 4381574,69 | 633506,51 | 633506,51 |
| **1.9 Основное мероприятие**  **Проведение противоэпизоотических мероприятий** | Всего |  |  | 2200900000 |  | **219600,00** | **219600,00** | **219600,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **219600,00** | **219600,00** | **219600,00** |
| Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерелизации), эвтаназии, утилизации |  | 805 | 0907 | 220092У090 | 200 | 213 200,00 | 213 200,00 | 213 200,00 |
| Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 805 | 0503 | 220092У100 | 200 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| **1.11 Основное мероприятие**  **"Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)** | Всего | 805 | 0503 | 2201100000 |  | **1802600,33** | **1584267,48** | **1584267,48** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»,  МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **1802600,33** | **1584267,48** | **1584267,48** |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета |  | 805 | 0503 | 22011SЖ090 | 200 | 1802600,33 | 1584267,48 | 1584267,48 |
| 1.13 **Основное мероприятие: "Реализация программы «Комфортный край"** | Всего | 805 | 0503 | 2201300000 |  | **450000,00** | **510000,00** | **510000,00** |
|  | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», |  |  |  |  | **450000,00** | **510000,00** | **510000,00** |
| **Реализация программы «Комфортный край**» |  | 805 | 0503 | 22013SP350 |  | 450000,00 | 510000,00 | 510000,00 |

Форма 4

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Уинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы<1>, рублей | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2024-2026** | всего |  |  | 2200000000 |  | **10007405,17** | **11209231,88** | **11209231,88** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **10007405,17** | **11209231,88** | **11209231,88** |
| **1.1 Основное мероприятие – Организация и содержание мест захоронения** | всего |  |  | 2200100000 |  | **100000,00** | **100000,00** | **100000,00** |
|  | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **100000,00** | **100000,00** | **100000,00** |
| Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения на территории Уинского муниципального округа Пермского края | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 805 | 0503 | 2200101010 | 200 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| **1.2 Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»** | Всего |  |  | 2200200000 |  | **192191,00** | **192191,00** | **192191,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **192191,00** | **192191,00** | **192191,00** |
| Реализация прочих мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Уинского муниципального округа |  | 805 | 0503 | 2200201020 | 200 | 47191,00 | 47191,00 | 47191,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок |  | 805 | 0503 | 2200201030 | 200 | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 |
| **1.3 Основное мероприятие** - **«Уличное освещение»** | Всего |  |  | 2200300000 |  | **2220000,00** | **2220000,00** | **2220000,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **2220000,00** | **2220000,00** | **2220000,00** |
| Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края |  | 805 | 0503 | 2200301010 | 200 | 2220000,00 | 2220000,00 | 2220000,00 |
| **1.4 Основное мероприятие – «Озеленение»** | Всего |  |  | 2200400000 |  | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** |
| Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края |  | 805 | 0503 | 2200401010 | 200 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| **1.5 Основное мероприятие – «Содержание объектов благоустройства»** | Всего |  |  | 2200500000 |  | **2502074,67** | **3636853,09** | **3636853,09** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **2502074,67** | **3636853,09** | **3636853,09** |
| Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа |  | 805 | 0503 | 2200501010 | 200 | 386653,00 | 647887,31 | 647887,31 |
| Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) |  | 805 | 0503 | 22005L5765 | 200 | 2115421,67 | 2988965,78 | 2988965,78 |
| **1.7 Основное мероприятие**  **Осуществление мероприятий по благоустройству Уинского муниципального округа** | Всего |  |  | 2200700000 |  | **3894722,00** | **3924860,00** | **3924860,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **3894722,00** | **3924860,00** | **3924860,00** |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |  | 805 | 0503 | 2200700110 | 100 | 3658162,00 | 3658162,00 | 3658162,00 |
| 805 | 0503 | 2200700110 | 200 | 236560,00 | 248926,00 | 248926,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | 0503 | 2200700110 | 800 | 0,00 | 17772,00 | 17772,00 |
| **1.8 Основное мероприятие**  **Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды** | Всего |  |  | 220F200000 |  | **438157,47** | **436901,04** | **436901,04** |
|  |  |  |  |  | **438157,47** | **436901,04** | **436901,04** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»,  МКУ «УКС и ЖКХ» | 805 | 0503 | 220F255550 | 200 | 438157,47 | 436901,04 | 436901,04 |
| **1.11 Основное мероприятие**  **"Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)** | Всего | 805 | 0503 | 2201100000 |  | **180260,03** | **158426,75** | **158426,75** |
|  | МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **180260,03** | **158426,75** | **158426,75** |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета |  | 805 | 0503 | 22011SЖ090 | 200 | 180260,03 | 158426,75 | 158426,75 |
| 1.13 **Основное мероприятие: "Реализация программы «Комфортный край"** | Всего | 805 | 0503 | 2201300000 |  | **450000,00** | **510000,00** | **510000,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», |  |  |  |  | **450000,00** | **510000,00** | **510000,00** |
| **Реализация программы «Комфортный край**» |  | 805 | 0503 | 22013SP350 |  | 450000,00 | 510000,00 | 510000,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элемента

Форма 5

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств краевого бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы<1>, рублей | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2024-2026** | всего |  |  | 2200000000 |  | **2285910,35** | **2190758,87** | **2190758,87** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **2285910,35** | **2190758,87** | **2190758,87** |
| **1.5 Основное мероприятие – «Содержание объектов благоустройства»** | Всего |  |  | 2200500000 |  | **246799,19** | **348712,67** | **348712,67** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **246799,19** | **348712,67** | **348712,67** |
| Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) |  | 805 | 0503 | 22005L5765 | 200 | 246799,19 | 348712,67 | 348712,67 |
| **1.8 Основное мероприятие**  **Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды** | Всего |  |  | 220F200000 |  | **197170,86** | **196605,47** | **196605,47** |
|  |  |  |  |  | **197170,86** | **196605,47** | **196605,47** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»,  МКУ «УКС и ЖКХ» | 805 | 0503 | 220F255550 | 200 | 197170,86 | 196605,47 | 196605,47 |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» | 810 | 0503 | 220F255550 | 600 |  |  |  |
| **1.9 Основное мероприятие**  **Проведение противоэпизоотических мероприятий** | Всего |  |  | 2200900000 |  | **219600,00** | **219600,00** | **219600,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  |  |  | **219600,00** | **219600,00** | **219600,00** |
| Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерелизации), эвтаназии, утилизации |  | 805 | 0907 | 220092У090 | 200 | 213 200,00 | 213 200,00 | 213 200,00 |
| Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 805 | 0503 | 220092У100 | 200 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| **1.11 Основное мероприятие**  **"Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)** | Всего | 805 | 0503 | 2201100000 |  | **1622340,30** | **1425840,73** | **1425840,73** |
|  | МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **1622340,30** | **1425840,73** | **1425840,73** |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета |  | 805 | 0503 | 22011SЖ090 | 200 | 1622340,30 | 1425840,73 | 1425840,73 |

<1> - расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

Форма 6

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств федерального бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы<1>, рублей | | |
| ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2024-2026** | всего |  |  | 2200000000 |  | **8435431,06** | **6625540,82** | **6625540,82** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **8435431,06** | **6625540,82** | **6625540,82** |
| **1.5 Основное мероприятие – «Содержание объектов благоустройства»** | Всего |  |  | 2200500000 |  | **4689184,70** | **6625540,82** | **6625540,82** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края», МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **4689184,70** | **6625540,82** | **6625540,82** |
| Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) |  | 805 | 0503 | 22005L5765 | 200 | 4689184,70 | 6625540,82 | 6625540,82 |
| **1.8 Основное мероприятие**  **Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды** | Всего |  |  | 220F200000 |  | **3746246,36** | **0,00** | **0,00** |
| МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»,  МКУ «УКС и ЖКХ» |  |  |  |  | **3746246,36** | **0,00** | **0,00** |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края»,  МКУ «УКС и ЖКХ» | 805 | 0503 | 220F255550 | 200 | 3746246,36 | 0,00 | 0,00 |

Форма 7

**План**

**мероприятий реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края»**

(наименование муниципальной программы)

**на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) | | | | |
| Всего | Бюджет муници-пального округа | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1**  Организация и содержание мест захоронения | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Создание и содержание мест для погребения на православных и мусульманских кладбищах для захоронения (погребения) умерших |  | X | 31.12.2026 | X | X | X | X | X |
| 2. | **Основное мероприятие1.2**  Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **576573,00** | **576573,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 576573,00 | 576573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Участие в ликвидации несанкционированных свалок (не менее 1 ед. в год),  содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | X | 31.12.2026 | X | X | X | X | X |
| 3. | **Основное мероприятие 1.3**  Уличное освещение | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **6660000,00** | **6660000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 6660000,00 | 6660000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Установка энергосберегающих ламп -300 шт. |  | X | 31.12.2026 | X | X | X | X | X |
| 4. | **Основное мероприятие 1.4**  Озеленение | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **90000,00** | **90000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Обеспечение вырубки 15 аварийных деревьев и сухостоя, высадка саженцев и цветов 100 шт. ежегодно |  | X | 31.12.2026 | X | X | X | X | X |
| 5. | **Основное мероприятие 1.5**  Содержание объектов благоустройства | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **28660271,72** | **9775780,85** | **944224,53** | **17940266,34** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 28660271,72 | 9775780,85 | 944224,53 | 17940266,34 | 0,00 |
|  | Результат: Увеличение площади обкашиваемой территории Увеличение протяженности дорог, в отношении которых проводилась копка, углубление и очистка водоотводящих канав и труб |  | X | 31.12.2026 | X | X | X | X | X |
| 6 | **Основное мероприятие 1.6**  Реализация проектов инициативного бюджетирования | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Основное мероприятие 1.7**  Осуществление мероприятий по благоустройству Уинского муниципального округа | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **11744442,00** | **11744442,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 11744442,00 | 11744442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: достижение показателей Программы |  | X | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | **Основное мероприятие 1.8 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды** | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **5648587,71** | **1311959,55** | **590381,80** | **3746246,36** | **0,00** |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | **5648587,71** | **1311959,55** | **590381,80** | **3746246,36** | 0,00 |
|  | Результат: Благоустройство общественных территорий с. Уинское – 1 ед. ежегодно |  | Х | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | **Основное мероприятие1.9 Проведение противоэпизоотических мероприятий** | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **658800,00** | **0,00** | **658800,00** | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 658800,00 | 0,00 | 658800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Отлов животных без владельцев |  | Х | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | **Основное мероприятие 1.11**  **"Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)** | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **4971135,29** | **497113,53** | **4474021,76** | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 4971135,29 | 497113,53 | 4474021,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Благоустройство общественных территорий с. Уинское – 1 ед. ежегодно |  | Х | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | **Основное мероприятие: 1.12 "Создание и развитие пляжной инфраструктуры"** | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: создание и содержание пляжа на на набережной пруда р. Уя, с. Уинское |  | Х | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 1.13 **Основное мероприятие: "Реализация программы «Комфортный край"** | МКУ «Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края» | 01.01.2024 | 31.12.20256 | **1470000,00** | **1470000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 1470000,00 | 1470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: ремонт уличного освещения в населенных пунктах Уинского муниципального округа |  | Х | 31.12.2026 | Х | Х | Х | Х | Х |