Приложение 5                                                                                                                                                                                 к порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Уинского муниципального округа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

| Муниципальная программа | Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края на 2023-2025 годы |
| --- | --- |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

| Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед. изм. | Отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Содержание автомобильных дорог общего пользования | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «УКС и ЖКХ» | % | 80,6 | 80,6 |  |
| Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Протяженность | МКУ «УКС и ЖКХ» | км | 3,42 | 3,42 |  |
| Мероприятие Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Обслуживание муниципальных маршрутов | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа | ед. | 7 | 7 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 23 474 322,97 | 23 474 322,97 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 9 195 897,49 | 9 195 897,49 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Итого, руб. | 32 670 220,46 | 32 670 220,46 | 100 |  |
| Основное мероприятие: Развитие транспортной системы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 20 764 276,98 | 20 764 276,98 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 9 195 897,49 | 9 195 897,49 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 29 960 174,47 | 29 960 174,47 | 100 |  |
| Основное мероприятие: Оказание услуг по перевозке пассажиров | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2 710 045,99 | 2 710 045,99 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 710 045,99 | 2 710 045,99 | 100 |  |

3. Оценка эффективности рассчитывается согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка достижения планового значения индикатора за 2023 год рассчитывается по формуле: Еп=(Иф/Ип)х100%, где

Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования: Еп=(80,6/80,6)*100%=100%;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования: Еп=(3,42/3,42)*100%=100%;

- Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края: Еп=(7/7)*100%=100%.

Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2023 год составляет 100% и рассчитывается по формуле: Е=SUM Еп , где

m

Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;

SUM Еп – суммарное значение оценки достижения индикаторов;

m – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Е=100%+100%+100% =100%

3

Степень выполнения планируемых объемов финансирования за 2023 год составляет 100%  и рассчитывается по формуле:

ФИН=(Зф/Зп)х100%, где

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %;

Зф - фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы;

Зп - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).

ФИН= (32 670 220,46/32 670 220,46)х100%=100%

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составляет 1 и  рассчитывается по формуле:

Ерп=Е/ФИН, где:

Ерп - эффективность реализации муниципальной программы;

Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

Ерп=100/100=1

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

Постановлениями администрации Уинского муниципального округа № 259-01-03-46 от 20.02.2023 г., № 259-01-03-381 от 29.12.2023 г. внесены изменения в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования.

# Text boxes

Н.В. Леушина

23578