Информация о результатах плановой проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа «Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края»

Основания для проведения плановой проверки:

1. пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»;

2.  решение Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 10.02.2020  № 66 «Об учреждении Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края и утверждении Положения о Финансовом управлении администрации Уинского муниципального округа Пермского края»;

3. план контрольных мероприятий Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края на 2024 год, утвержденный начальником Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края и согласованный главой муниципального округа – главой администрации Уинского муниципального округа;

4. приказ финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 19.03.2024 № 259-2024-01-03-11 «О проведении плановой проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа «Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края»».

Тема плановой проверки: Проверка достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа «Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края».

Плановая проверка проведена:

- консультантом сектора учета и контроля Финансового управления администрации Уинского муниципального округа

Результаты плановой проверки:

1.  В нарушение пункта 3.6 Порядка Программа на 2021 год утверждена 28.10.2020, то есть с нарушением срока на 12 календарных дней, Программа на 2022 год утверждена 18.10.2021, срок нарушен на 2 календарных дня, Программа на 2023 год утверждена 18.10.2022 – срок нарушен на 2 календарных дня.

2. В нарушение пункта 3.8 Порядка Программа на 2023 год не размещена на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет».

3. В нарушение пункта 4.11 Порядка объемы финансирования Программы с учетом внесенных изменений на 2021 год не приведены в соответствие объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края  от 17.12.2020 № 187 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом внесенных изменений.

4. В приложении 1 к Программам на 2021, 2022, 2023 годы «Перечень целевых показателей муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края» наименование мероприятий не соответствуют наименованию мероприятий указанных в разделе 7 Программы на 2021,2022,2023 годы.

5. Постановление администрации Уинского муниципального района от 04.09.20212 № 493 «Об утверждении нормативов финансовых затрат, правил расчета размера ассигнований Уинского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, и содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах» не соответствует действующему законодательству.

6. В годовых отчетах за 2021, 2022, 2023 годы указано наименование подпрограммы «Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа», что не соответствует паспорту Программ на 2021, 2022, 2023 годы, где указано что подпрограммы отсутствуют.

7. В Годовых отчетах за 2021, 2022, 2023 годы неверно рассчитан показатель эффективности Программы.

8. В нарушение п. 5.2 Порядка годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 2021, 2022 годы не согласованы с Финансовым управлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края.