О внесении изменений в муниципальный проект Уинского муниципального округа «Безопасность дорожного движения   в Уинском муниципальном округе», утвержденный постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 02.12.2024 № 259-01-03-321

10.03.2025   259-01-01-02-45

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», региональным проектом «Безопасность дорожного движения (Пермский край)», обеспечивающим достижение показателей 
и мероприятий (результатов) федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Пермского края от 4 декабря 2024 г. № 188-2024-И50044-1, а также с целью проведения в Уинском муниципальном округе работы по достижению национальной цели развития Российской Федерации по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 02.12.2024 № 259-01-03-321 «Об утверждении муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе»   следующие изменения:

1.1. В муниципальном проекте «Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе»:

1.1.1. Разделы 3,5,7 текстовой части муниципального проекта изложить в новой редакции.

1.1.2. Паспорт муниципального проекта изложить в новой редакции.

2.      Настоящее постановление вступает в силу с даты размещения в сетевом издании-официальном сайте администрации Уинского муниципального округа (http://uinsk.ru) в сети «Интернет» в течении  15 рабочих дней со дня утверждения.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» Д.Н. Квиткова

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа							А.Н. Зелёнкин

Приложение к постановлению администрации Уинского муниципального округа Пермского края 10.03.2025   259-01-01-02-45

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

3. Обоснование необходимости реализации проекта

Одной из серьезнейших социально-экономических проблем Уинского муниципального округа является аварийность на транспорте и высокая смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.

По итогам 2023 и 2024 годов всего зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 человека, 26 человек получили травмы различной степени тяжести.

Проблемными вопросам в обеспечении безопасности дорожного движения на территории Уинского муниципального округа является наличие большого количества недостатков эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц, пешеходных переходов, отсутствие светофорных объектов, тротуаров и пешеходных дорожек, несоблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения участниками дорожного движения.

- Целевой показатель проекта

5.1. Снижение смертности по Уинскому муниципальному округу в результате дорожно-транспортных происшествий в 4,8 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2027 году.

- Объемы и источники финансирования

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Всего, в том числе: | 34192,950 | 44749,412 | 52181,138 | 51011,811 | 56677,643 | 238812,954 |
| Бюджет Уинского муниципального округа | 23948,642 | 32865,409 | 35115,094 | 36205,711 | 39911,543 | 168046,399 |
| Краевой бюджет | 9248,317 | 10588,593 | 17066,044 | 14806,100 | 16766,100 | 68475,154 |
| Федеральный бюджет | 995,991 | 1295,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2291,401 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Паспорт

Муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе»

- Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения в Уинском муниципальном округе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала и окончания проекта | 2023-2027 годы |

- Цель и показатели муниципального проекта

| Снижение смертности по Уинскому муниципальному округу в результате дорожно-транспортных происшествий в 4,8 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2027 году (Пермский край) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел. | Основной показатель | 18,99 | 31.12.2017 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел. (социальный риск) | Основной показатель | 20,56 | 31.12.2024 | - | 20,56 | 20,51 | - | - |
| 1.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств, чел. (транспортный риск) | Дополни-тельный показатель | 4,18 | 31.12.2024 | - | 4,18 | 4,17 | - | - |

- Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | 19389,591 | 26272,791 | 28964,790 | 31204,690 | 33615,150 | 139447,012 |
| 1.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 19389,591 | 26272,791 | 28964,790 | 31204,690 | 33615,150 | 139447,012 |
| 1.2 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | 10270,583 | 11689,349 | 16653,689 | 16015,406 | 16006,778 | 70635,805 |
| 1.2.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 9195,897 | 10520,414 | 14395,300 | 14316,100 | 14316,100 | 62743,811 |
| 1.2.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 1074,686 | 1168,935 | 2258,389 | 1699,306 | 1690,678 | 7891,994 |
| 1.3 | Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края | 2710,046 | 2597,086 | 2496,166 | 2492,715 | 2492,715 | 12788,728 |
| 1.3.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 2710,046 | 2597,086 | 2496,166 | 2492,715 | 2492,715 | 12788,728 |
| 1.4 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий | 0,000 | 1671,039 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 2471,039 |
| 1.4.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 1671,039 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 2471,039 |
| 1.5 | Приведение остановочных пунктов транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в нормативное состояние | 0,000 | 0,000 | 74,000 | 74,000 | 538,000 | 686,000 |
| 1.5.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 0,000 | 74,000 | 74,000 | 538,000 | 686,000 |
| 1.6 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах Уинского муниципального округа | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1200,000 |
| 1.6.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1200,000 |
| 1.7 | Техническое обследование и составление технических паспортов мостовых сооружений | 300,000 | 190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,000 |
| 1.7.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 300,000 | 190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490,000 |
| 1.8 | Устройство уличного освещения, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | 1497,730 | 1947,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3445,714 |
| 1.8.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 1048,411 | 1363,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2412,000 |
| 1.8.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 449,319 | 584,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1033,714 |
| 1.9 | Обустройство тротуаров | 0,000 | 356,163 | 2967,493 | 700,000 | 3500,000 | 7523,656 |
| 1.9.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 2670,744 | 490,000 | 2450,000 | 5610,744 |
| 1.9.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 356,163 | 296,749 | 210,000 | 1050,000 | 1912,912 |
| 2. | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 125,000 |
| 3.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 125,000 |
| 4 | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование населения о соблюдении норм и правил в области безопасности дорожного движения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 34 192,950 | 44 749,412 | 52 181,138 | 51 011,811 | 56 677,643 | 238 812,954 |
| 1.1. | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 10 244,308 | 11 884,003 | 17 066,044 | 14 806,100 | 16 766,100 | 70 766,555 |
| 1.2. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 23 948,642 | 32 865,409 | 35115,094 | 36 205,711 | 39 911,543 | 168 046,399 |