
10

                                                                                                                                        Приложение 5                                                                                                                                                                                 к порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
 программ Уинского муниципального округа
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2024-2026 годы


1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

	Наименование подпрограмм, мероприятий
	Наименование показателя
	ответственный исполнитель
	Ед. изм.
	Отчетный год

	
	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений

от плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»
	
	МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»
	
	
	
	

	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края»
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Проведение комплекса работ с целью оценки возможности обеспечения водой с. Уинское
	Проведение комплекса работ с целью оценки возможности обеспечения водой с. Уинское
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры
	Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Разработка проекта геологического изучения недр с целью переоценки запасов Уинского месторождения подземных вод, используемого для питьевого и производственно-технического водоснабжения населения с.Уинское Пермского края
	Разработка проекта геологического изучения недр с целью переоценки запасов Уинского месторождения подземных вод, используемого для питьевого и производственно-технического водоснабжения населения с.Уинское Пермского края
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Разработка схемы теплоснабжения Уинского муниципального округа
	Разработка схемы теплоснабжения Уинского муниципального округа
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 

Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистической, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края
	Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистической, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края
	
	мест
	60
	60


	

	Мероприятие 

МБОУ «Верхнесыповская основная общеобразовательная школа», Уинский район, село Верхний Сып, ул. Школьная, дом 4 (универсальная игровая площадка)
	Устройство открытой универсальной спортивной площадки в с. Верхний Сып
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Нанесение разметки мест парковки автомобилей для инвалидов у МФЦ с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1
	Нанесение разметки мест парковки автомобилей для инвалидов у МФЦ с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Обустройство и очистка колодца в с. Уинское, ул. Бабушкина, возле дома № 42
	Обустройство и очистка колодца в с. Уинское, ул. Бабушкина, возле дома № 42
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие
Улучшение качества систем теплоснабжения
	Улучшение качества систем теплоснабжения
	
	усл. ед.
	1
	0
	Неверно был указан плановый показатель в муниципальной программе. Значение показателя должно быть установлено в 2026 году.

	Мероприятие
Составление сметной документации на сети водоснабжения
	Составление сметной документации на сети водоснабжения
	
	усл. ед.
	2
	2
	

	Основное мероприятие 
Реализация проектов инициативного бюджетирования
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Установка памятного знака «Пограничникам всех поколений» в с. Уинское
	Установка памятного знака «Пограничникам всех поколений» в с. Уинское
	
	усл. ед.
	1
	1
	

	Основное мероприятие

Реализация программы «Комфортный край»

	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 

Реконструкция объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, д. 29а
	Ввод в эксплуатацию объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла» после реконструкции
	
	усл. ед.
	1
	0
	Средства не освоены в 2024 году по причине внесения изменений в проектную документацию, прохождения государственной экспертизы изменений проектно-сметной документации.

	Мероприятие 

Ремонт водонапорной башни, скважины и водопроводной сети в с.Воскресенское
	Ремонт водонапорной башни, скважины и водопроводной сети в с.Воскресенское
	
	усл. ед.
	1
	1
	


      2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения  средств

	
	Источник финансирования
	План
	факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа:    Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	34 691 678,71
	31 517 455,89

	91
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	197 371 176,13
	129 093 666,77
	65
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	232 062 854,84
	160 611 122,66
	69
	

	Подпрограмма:   

Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	30 636 950,99
	27 462 873,15
	90
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	197 371 176,13
	129 093 666,77
	65
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	228 008 127,12
	156 556 539,92
	69
	

	Основное мероприятие: 

Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	26 552 717,90
	26 402 673,08
	99,5
	1. Невостребованные средства, выделенные на строительство   школы в  с. Нижний Сып
2. Невостребованные средства, образовавшиеся в результате расторжения контракта на невыполненные работы по проектам зон санитарной охраны.

3. Экономия по результатам конкурсных процедур

	
	Краевой бюджет, руб.
	103 530 829,53
	103 478 182,25
	99,9
	Экономия по результатам конкурсных процедур

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0.00
	0.00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00


	0,00


	
	

	
	Итого, руб.
	130 083 547,43
	129 880 855,33
	99,9
	

	Основное мероприятие: 

Реализация проектов инициативного бюджетирования:
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	180 555,24
	180 555,24
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	359 983,03
	359 983,03
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	540 538,27
	540 538,27
	100
	

	Основное мероприятие:
Реализация программы «Комфортный край»
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	3 903 677,85
	879 644,83
	23
	Средства местного бюджета не освоены и перенесены на 2025 год по причине внесения изменений в проектную документацию, прохождения государственной экспертизы изменений проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла»

	
	Краевой бюджет, руб.
	93 480 363,57
	25 255 501,49
	27
	Средства краевого бюджета не освоены и перенесены на 2025 год по причине внесения изменений в проектную документацию, прохождения государственной экспертизы изменений проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла»

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	97 384 041,42
	26 135 146,32
	27
	

	Подпрограмма: 

Обеспечение реализации муниципальной программы
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	4 054 727,72
	4 054 582,74
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	4 054 727,72
	4 054 582,74
	100
	

	Основное мероприятие: 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	4 054 727,72
	4 054 582,74
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	4 054 727,72
	4 054 582,74
	100
	


        3. Оценка эффективности рассчитывается согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка достижения планового значения индикатора за 2024 год рассчитывается по формуле: Еп=(Иф/Ип)х100%, где

       Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой.

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения: Еп=(1/1)*100%=100%;
- Проведение комплекса работ с целью оценки возможности обеспечения водой с. Уинское: Еп=(1/1)*100%=100%;
- Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Разработка проекта геологического изучения недр с целью переоценки запасов Уинского месторождения подземных вод, используемого для питьевого и производственно-технического водоснабжения населения с.Уинское Пермского края: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Разработка схемы теплоснабжения Уинского муниципального округа: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Нанесение разметки мест парковки автомобилей для инвалидов у МФЦ с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Обустройство и очистка колодца в с. Уинское, ул. Бабушкина, возле дома № 42: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Составление сметной документации на сети водоснабжения: Еп=(2/2)*100%=100%;

- Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистической, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края:    Еп=(60/60)*100%=100%;

- МБОУ «Верхнесыповская основная общеобразовательная школа», Уинский район, село Верхний Сып, ул. Школьная, дом 4 (универсальная игровая площадка): Еп=(1/1)*100%=100%;

- Установка памятного знака «Пограничникам всех поколений» в с. Уинское: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Реконструкция объекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла», расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, д. 29а: Еп=(1/0)*100%=0%;

- Ремонт водонапорной башни, скважины и водопроводной сети в с.Воскресенское: Еп=(1/1)*100%=100%.
Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2024 год составляет 93% и рассчитывается по формуле: Е=SUM Еп , где
        m
Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;

SUM Еп – суммарное значение оценки достижения индикаторов;

m – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Е=100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+0%+100% =93%
                                                                             14
Степень выполнения планируемых объемов финансирования за 2024 год составляет 69%  и рассчитывается по формуле:

ФИН=(Зф/Зп)х100%, где

       ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %;

Зф - фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы;
Зп - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).

ФИН= (160 611 122,66/232 062 854,84)х100%=69%
Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год составляет 1,35 и  рассчитывается по формуле:

Ерп=Е/ФИН, где:

          Ерп - эффективность реализации муниципальной программы;

          Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;
          ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

Ерп=93/69=1,35
     4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.
Постановлениями администрации Уинского муниципального округа № 259-01-03-51 от 29.02.2024 г., № 259-01-03-276 от 14.10.2024г., № 259-01-03-363 от 26.12.2024 г. внесены изменения связи с уточнением объемов финансирования и добавлением мероприятий.

























Н.В. Леушина


23578









