
6

                                                                                                                                        Приложение 5                                                                                                                                                                                 к порядку разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
 программ Уинского муниципального округа
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

	Муниципальная программа
	Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края на 2025-2027 годы


1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

	Наименование подпрограмм, мероприятий
	Наименование показателя
	ответственный исполнитель
	Ед. изм.
	Отчетный год

	
	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений

от плановых значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основное мероприятие 
 Развитие транспортной системы
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
Содержание автомобильных дорог общего пользования
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

	МКУ «УКС
 и ЖКХ»
	%
	84,1
	84,1
	

	Мероприятие 
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования (протяженность)
	МКУ «УКС 
и ЖКХ»
	км
	6,79
	6,79
	

	Мероприятие 
Текущий ремонт моста на а/д "Кочешовка-Шамагулы", через реку Брекунка
	Текущий ремонт моста на а/д "Кочешовка-Шамагулы", через реку Брекунка
	МКУ «УКС 
и ЖКХ»
	усл. ед.
	1
	1
	

	Мероприятие 
Обустройство остановочных пунктов на участках улично-дорожной сети Уинского муниципального округа 
	Обустройство остановочных пунктов в     с. Уинское, ул. 1 Мая,       ул. Гагарина, ул. Ленина,   д. Усть-Телес, д. Иштеряки, с. Барсаи, с. Суда,   
д. Казьмяшка
	МКУ «УКС
 и ЖКХ»
	усл. ед.
	1
	1
	

	Основное мероприятие 
Оказание услуг по перевозке пассажиров
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 
Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края 
	Обслуживание муниципальных маршрутов
	Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа
	ед.
	6
	6
	

	Основное мероприятие  «Внедрение цифровых технологий в сфере общественного транспорта»
	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами безналичной оплаты проезда
	Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа
	%
	100
	100
	

	
	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту

	Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа
	%
	100
	100
	

	
	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи)
	Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа
	%
	100
	100
	


 2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения  средств

	
	Источник финансирования
	План
	факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа:    Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	33 842 025,13
	33 842 025,13
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	11 857 149,15
	11 857 149,15
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	0
	

	
	Итого, руб.
	45 699 174,28
	45 699 174,28
	100
	

	Основное мероприятие: 

Развитие транспортной системы
	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	31 345 868,09
	31 345 868,09
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	11 857 149,15
	11 857 149,15
	100
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	43 203 017,24 
	43 203 017,24
	100
	

	Основное мероприятие: 

Оказание услуг по перевозке пассажиров


	Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
	2 496 157,04
	2 496 157,04
	100
	

	
	Краевой бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Федеральный бюджет, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,00
	0,00
	
	

	
	Итого, руб.
	2 496 157,04
	2 496 157,04
	100
	


     3. Оценка эффективности рассчитывается согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка достижения планового значения индикатора за 2025 год рассчитывается по формуле: Еп=(Иф/Ип)х100%, где

       Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой.

- Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: Еп=(84,1/84,1)*100%=100%;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования (протяженность): Еп=(6,79/6,79)*100%=100%;
- Обслуживание муниципальных маршрутов: Еп=(6/6)*100%=100%;

- Текущий ремонт моста на а/д "Кочешовка-Шамагулы", через реку Брекунка: Еп=(1/1)*100%=100%;

- Обустройство остановочных пунктов в с. Уинское, ул. 1 Мая, ул. Гагарина, ул. Ленина,   д. Усть-Телес, д. Иштеряки,    с. Барсаи, с. Суда,  д. Казьмяшка ": Еп=(1/1)*100%=100%.
Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2025 год составляет 100 % и рассчитывается по формуле: Е=SUM Еп , где

                             m
Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;

SUM Еп – суммарное значение оценки достижения индикаторов;

m – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Е=100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100% =100 %

                                                 8
Степень выполнения планируемых объемов финансирования за 2025 год составляет 100 %  и рассчитывается                  по формуле:

ФИН=(Зф/Зп)х100%, где
       ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %;

Зф - фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы;
Зп - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).
ФИН= (45 699 174,28/45 699 174,28)х100%=100 %
Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год составляет 1 и  рассчитывается по формуле:

Ерп=Е/ФИН, где:

          Ерп - эффективность реализации муниципальной программы;

          Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;
          ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

Ерп=100/100 =1.
Эффективность реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края на 2025-2027 годы» признается высокой, так как значение Ерп составляет   более 0,9.

     4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.
Постановлениями администрации Уинского муниципального округа № 259-01-01-02-25 от 18.02.2025 г.,                № 259-01-01-02-261 от 29.09.2025 г., № 259-01-01-02-375 от 24.12.2025 г. внесены изменения в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования.
























Н.В. Леушина


23578









